Приложение №1 к Постановлению

Администрации Тамбовского района

от 04.02.2013 № 140

- В разделе 4. «Система программных мероприятий и их технико-экономическое обоснование», Таблицу 2 «СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование задач, программных мероприятий | Затраты всего, тыс. рублей | Сроки реалии-зации | Исполнители программных мероприятий | Ожидаемый результат (в количественном измерении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Проведение капитального и текущего ремонта объектов культурного назначения Тамбовского района | 106542,6 | 2012- 2015 г.г. | Отдел культуры Администрации Тамбовского района | Восстановление эксплуатационных качеств зданий учреждений культуры для создания и поддержания безопасных и благоприятных условий для работы, жизни и здоровья сотрудников и посетителей учреждений культуры района. |
| 1 | МАУ Тамбовский районный Дом культуры | 300,0 | 2013 | Отдел культуры Администрации Тамбовского района | Восстановление эксплуатационных качеств здания для создания и поддержания безопасных и благоприятных условий для работы, жизни и здоровья сотрудников и посетителей |
| 2 | Филиал с.Новоалек-сандровка | 8660,8 | 2013 | МАУ Тамбовский районный Дом культуры | Восстановление эксплуатационных качеств здания для создания и поддержания безопасных и благоприятных условий для работы, жизни и здоровья сотрудников и посетителей |
| 3 | Филиал с.Козьмоде-мьяновка | 300,0 | 2013 | МАУ Тамбовский районный Дом культуры | Восстановление эксплуатационных качеств здания для создания и поддержания безопасных и благоприятных условий для работы, жизни и здоровья сотрудников и посетителей |
| 4 | Филиал с.Жариково | 14138,5 | 2013 | МАУ Тамбовский районный Дом культуры | Восстановление эксплуатационных качеств здания для создания и поддержания безопасных и благоприятных условий для работы, жизни и здоровья сотрудников и посетителей |
| 5 | МБУ Тамбовская «Межпоселе-нческая центральная библиотека» | 250,0 | 2013 | Отдел культуры Администрации Тамбовского района | Восстановление эксплуатационных качеств здания для создания и поддержания безопасных и благоприятных условий для работы, жизни и здоровья сотрудников и посетителей |
| 6. | МАУ Тамбовский районный Дом культуры | 1500,0 | 2014 | Отдел культуры Администрации Тамбовского района | Восстановление эксплуатационных качеств здания для создания и поддержания безопасных и благоприятных условий для работы, жизни и здоровья сотрудников и посетителей |
| 7. | Филиал с.Козьмоде-мьяновка | 15000,0 | 2014 | МАУ Тамбовский районный Дом культуры | Восстановление эксплуатационных качеств здания для создания и поддержания безопасных и благоприятных условий для работы, жизни и здоровья сотрудников и посетителей |
| 8. | Филиал с.Гильчин | 6200,0 | 2014 | МАУ Тамбовский районный Дом культуры | Восстановление эксплуатационных качеств здания для создания и поддержания безопасных и благоприятных условий для работы, жизни и здоровья сотрудников и посетителей |
| 9. | Филиал с.Придорожное | 8300,0 | 2014 | МАУ Тамбовский районный Дом культуры | Восстановление эксплуатационных качеств здания для создания и поддержания безопасных и благоприятных условий для работы, жизни и здоровья сотрудников и посетителей |
| 10. | МБУ Тамбовская «Межпоселе-нческая центральная библиотека» | 7000,0 | 2014 | Отдел культуры Администрации Тамбовского района | Восстановление эксплуатационных качеств здания для создания и поддержания безопасных и благоприятных условий для работы, жизни и здоровья сотрудников и посетителей |
| 11. | МАУ Тамбовский районный Дом культуры | 3700,0 | 2015 | Отдел культуры Администрации Тамбовского района | Восстановление эксплуатационных качеств здания для создания и поддержания безопасных и благоприятных условий для работы, жизни и здоровья сотрудников и посетителей |
| 12. | Филиал с. Куропатино | 8300,0 | 2015 | МАУ Тамбовский районный Дом культуры | Восстановление эксплуатационных качеств здания для создания и поддержания безопасных и благоприятных условий для работы, жизни и здоровья сотрудников и посетителей |
| 13. | Филиал с.Толстовка | 8250,0 | 2015 | МАУ Тамбовский районный Дом культуры | Восстановление эксплуатационных качеств здания для создания и поддержания безопасных и благоприятных условий для работы, жизни и здоровья сотрудников и посетителей |
| 14. | МБУ культуры «Тамбовский музей истории развития сельского хозяйства Амурской области» | 5701,8 | 2015 | Отдел культуры Администрации Тамбовского района | Восстановление эксплуатационных качеств здания для создания и поддержания безопасных и благоприятных условий для работы, жизни и здоровья сотрудников и посетителей |
| 15. | Филиал с.Муравьёвка | 8300,0 | 2015 | МАУ Тамбовский районный Дом культуры | Восстановление эксплуатационных качеств здания для создания и поддержания безопасных и благоприятных условий для работы, жизни и здоровья сотрудников и посетителей |
| 16. | Филиал с.Резуновка | 1570,0 | 2015 | МАУ Тамбовский районный Дом культуры | Восстановление эксплуатационных качеств здания для создания и поддержания безопасных и благоприятных условий для работы, жизни и здоровья сотрудников и посетителей |
| 17. | Филиал с.Лермонтовка | 4200,0 | 2015 | МАУ Тамбовский районный Дом культуры | Восстановление эксплуатационных качеств здания для создания и поддержания безопасных и благоприятных условий для работы, жизни и здоровья сотрудников и посетителей |
| 18. | Филиал с.Привольное | 4200,0 | 2015 | МАУ Тамбовский районный Дом культуры | Восстановление эксплуатационных качеств здания для создания и поддержания безопасных и благоприятных условий для работы, жизни и здоровья сотрудников и посетителей |
| 19. | Филиал с.Лиманное | 671,5 | 2015 | МАУ Тамбовский районный Дом культуры | Восстановление эксплуатационных качеств здания для создания и поддержания безопасных и благоприятных условий для работы, жизни и здоровья сотрудников и посетителей |
|  | ИТОГО: | 106542,6 |  |  |  |

- а) В разделе 6 «Ресурсное обеспечение целевой программы» абзац 1 «Общий объем финансирования программы на 2012-2015 годы – 106542,6тыс.руб.» изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования программы на 2013 – 2015 годы – 106542,6 тыс.руб.».

б) Таблицу 3 «СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

тыс.руб.

| Источники финансирования | Итого | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | 93555,4 | - | 20519,3 | 33750,0 | 39286,1 |
| Местный бюджет | 12987,2 | - | 3130,00 | 4250,0 | 5607,2 |
| ИТОГО | 106542,6 | - | 23649,3 | 38000,0 | 44893,3 |

в) Таблицу 4 «ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ»  изложить в следующей редакции:

| № | Наименование задач /мероприятий/ | Объемы финансирования всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Районный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 106542,6 | 93555,4 | 12987,2 |
| 1 | Ремонт МАУ Тамбовский районный Дом культуры | 5500 | 4750 | 750 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 2012 год | - | - | - |
|  | 2013 год | 300 | - | 300 |
|  | 2014 год | 1500 | 1350 | 150 |
|  | 2015 год | 3700 | 3400 | 300 |
| 2 | Ремонт филиала с. Новоалександровка | 8660,8 | 7794,8 | 866 |
|  | 2012 год | - | - | - |
|  | 2013 год | 8660,8 | 7794,8 | 866 |
| 3 | Ремонт филиала с. Козьмодемьяновка | 15300 | 13500 | 1800 |
|  | 2012 год | - | - | - |
|  | 2013 год | 300 |  | 300 |
|  | 2014 год | 15000 | 13500 | 1500 |
| 4 | Ремонт филиала с. Гильчин | 6200 | 5400 | 800 |
|  | 2014 год | 6200 | 5400 | 800 |
| 5 | Ремонт филиала с. Придорожное | 8300 | 7200 | 1100 |
|  | 2014 год | 8300 | 7200 | 1100 |
| 6 | Ремонт филиала с. Жариково | 14138,5 | 12724,5 | 1414 |
|  | 2012 год | - | - | - |
|  | 2013 год | 14138,5 | 12724,5 | 1414 |
| 7 | Ремонт МБУ Тамбовская «Межпоселенческая центральная библиотека» | 7250 | 6300 | 950 |
|  | 2012 год | - | - | - |
|  | 2013 год | 250 |  | 250 |
|  | 2014 год | 7000 | 6300 | 700 |
| 8 | Ремонт филиала с. Куропатино | 8300 | 7200 | 1100 |
|  | 2015 год | 8300 | 7200 | 1100 |
| 9 | Ремонт филиала с. Толстовка | 8250 | 7200 | 1050 |
|  | 2012 год | - | - | - |
|  | 2015 год | 8250 | 7200 | 1050 |
| 10 | Ремонт МБУ культуры «Тамбовский музей истории развития сельского хозяйства Амурской области» | 5701,8 | 5131,6 | 570,2 |
|  | 2015 год | 5701,8 | 5131,6 | 570,2 |
| 11 | Ремонт филиала с. Муравьёвка | 8300 | 7200 | 1100 |
|  | 2015 год | 8300 | 7200 | 1100 |
| 12 | Ремонт филиала с. Резуновка | 1570 | 1350 | 220 |
|  | 2015 год | 1570 | 1350 | 220 |
| 13 | Ремонт филиала с. Лермонтовка | 4200 | 3600 | 600 |
|  | 2015 год | 4200 | 3600 | 600 |
| 14 | Ремонт филиала с. Привольное | 4200 | 3600 | 600 |
|  | 2015 год | 4200 | 3600 | 600 |
| 15 | Ремонт филиала с. Лиманное | 671,5 | 604,5 | 67 |
|  | 2015 | 671,5 | 604,5 | 67 |