1. Паспорт

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Развитие автотранспортного комплекса в Тамбовском районе на 2013-2015 годы» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Тамбовского района |  |  |  |  |
| Разработчик Программы | Отдел по развитию инфраструктуры, отдел экономики и труда Администрации Тамбовского района |  |  |  |  |
| Цель Программы | Основной целью программы является преодоление негативных тенденций функционирования районного пассажирского транспорта, обеспечение его устойчивого развития. Повышение уровня обеспеченности населения района услугами пассажирского транспорта, повышение качества оказываемых услуг. |  |  |  |  |
| Задачи Программы | Условием достижения цели является решение следующих задач: - развитие материально-технической базы пассажирского транспорта; - развитие инфраструктуры транспортной сети; - обновление основных фондов; - повышение эффективности и качества перевозок граждан района общественным пассажирским транспортом; - применение прогрессивных методов и средств организации дорожного движения; |  |  |  |  |
| Сроки реализации Программы | 2013− 2015 годы. |  |  |  |  |
| Основные исполнители Программы | Отдел по развитию инфраструктуры Администрации Тамбовского района |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы: | тыс. руб. | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
|  | Всего по программе | 2600 | - | 1300 | 1300 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 650 | - | 325 | 325 |
|  | Иные источники | 1950 | - | 975 | 975 |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | В результате реализации мероприятий Программы: - повысится доступность общественного транспорта, обеспечение транспортного обслуживания населения всех населенных пунктов района; - повысится безопасность дорожного движения; - обновится подвижной состав автобусного парка, будет приобретено 2 автобуса. |  |  |  |  |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией мероприятий программы и за целевым использованием бюджетных средств осуществляют совместно: − отдел по развитию инфраструктуры Администрации Тамбовского района; − финансовое управление Администрации Тамбовского района; − отдел экономики и труда Администрации Тамбовского района |  |  |  |  |

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003     N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", положением об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами, утвержденным приказом Минтранспорта РФ от 08.01.1997г. № 2, в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального района. В ней отражены правовые, экономические, структурные основы организации работы и развития муниципального пассажирского транспорта.

Основной целью Программы является повышение уровня обеспеченности населения района услугами пассажирского транспорта.

Программа предусматривает мероприятия, направленные на увеличения количественных показателей работы пассажирского транспорта и улучшение качества обслуживания населения.

На протяжении ряда последних лет наметились устойчивые тенденции снижения числа районных автобусов на маршрутах общего пользования. Свыше 70% подвижного состава муниципального автобусного парка изношено на 100 %, требует проведения капитального ремонта. Состояние районного бюджета не имеет возможности обеспечивать возмещение затрат автобусного транспорта на осуществление транспортных услуг. Таким образом, в работе муниципального пассажирского транспорта Тамбовского района обозначились две основные проблемы. Первая заключается в том, что деятельность транспортного предприятия не ведет к финансовой самообеспеченности и вторая − это отсутствие финансирования из бюджета района для дотирования перевозок и обновления автобусного парка. Эти проблемы администрация района в первую очередь учитывает при формировании общей стратегии развития районного пассажирского транспорта.

Вопрос повышения качества внутрирайонных перевозок рассматривается, как комплексная задача, включающая аспекты развития индивидуального и общественного транспорта.

Регулирующая роль администрации района в данном случае определяется комплексным подходом к развитию индивидуального и общественного транспорта.

2. Содержание проблемы и обоснование ее решения

программным методом

Пассажирские перевозки транспортом общего пользования в Тамбовском  районе осуществляются ООО «Вираж», ООО «Тамбовское пассажирское предприятие»,  а также иными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

По состоянию на 01.01.2013 года общее количество транспортных средств, предоставляемых в аренду ООО «Вираж», ООО «Тамбовское пассажирское предприятие», осуществляющих пассажирские перевозки, составляет 11 единиц. Протяженность внутрирайонных автобусных маршрутов составляет 476,3 км. Муниципальными автобусами перевозится -  70 % от общего числа пассажиров.

Список  автобусов Администрации Тамбовского района, предназначенных

для осуществления пассажирских перевозок

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Год выпуска | Балансовая стоимость, тыс.руб. | Износ, тыс.руб. | Остаточная стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автобус ПАЗ 32053 | 2005 | 691,2 | 544,6 | 146,6 |
| 2 | Автобус ПАЗ 320530 | 2004 | 619,8 | 619,8 | 0 |
| 3 | ГАЗ 322132-224 | 2005 | 345,6 | 345,6 | 0 |
| 4 | ГАЗ 322132-224 | 2005 | 345,6 | 345,6 | 0 |
| 5 | ЛАЗ-695-Н | 1990 | 55,1 | 55,1 | 0 |
| 6 | ПАЗ-3205 | 1991 | 32,4 | 32,4 | 0 |
| 7 | ПАЗ-3205 | 1993 | 54,0 | 54,0 | 0 |
| 8 | ПАЗ-3205 | 1997 | 59,4 | 59,4 | 0 |
| 9 | ПАЗ-32050 | 2001 | 267,8 | 267,8 | 0 |
| 10 | ПАЗ-4234 | 2009 | 1600,0 | 780,9 | 819,1 |
| 11 | ПАЗ-32054 (КААЗ) | 2009 | 1064,0 | 727,1 | 339,9 |
|  | Итого | х | 5134,9 | 3832,3 | 1305,6 |

Процент износа автопарка составляет 75 %

Анализ показывает, что к концу 2014 года 9 из 11 автобусов будет эксплуатироваться с истекшим сроком эксплуатации, причем более половины из них с истекшим дополнительным сроком эксплуатации после капитально-восстановительного ремонта.

На территории района пассажирским автотранспортом охвачено 27 населенных пунктов, что составляет 100 % от общего числа, в некоторые населенные пункты автобус выходит всего 1 раз в неделю. Автобусами МУП «Автомобилист» осуществляются следующие маршруты:

Анализ  работы  автобусных маршрутов за 2012 год  по ООО «Вираж» с. Тамбовка

Таблица 2

| № | Наименование маршрута | расстояние (км) | Дни следования | Перевезено пассаж. (т/чел) | Прибыль(+) Убытки (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лазаревка -Тамбовка Лазаревка –Тамбовка К-Демьян. –Тамбовка Тамбовка-Благовещенск | 35,0 35,0 27,0 48,9 | 5,6,7 дни 1,3 дни нед. 2,4 дни нед. ежедневно | 5,8 3,9 4,4 8,5 | +74,8 +9,2 +40,0 +159,0 |
| 2. | Тамбовка-Садовое-Лермонтовка Лермонтовка-Благовещенск | 20,0 48,0 | ежедневно ежедневно | 8,0 15,8 | +78,0 +217,8 |
| 3. | Куропатино-Красное Куропатино – Благовещенск Куропатино-Корфово Куропатино-Благовещенск | 15,0 49,9 28,5 49,9 | 5,7 дни нед 5,7 дни нед 1,6 дни нед 1,6 дни нед | 1,4 4,0 1,6 4,2 | +2,2 +13,1 +15,5 +40,8 |
| 4. | Лиманное –Тамбовка Тамбовка - Благовещенск Лиманное –Тамбовка Тамбовка - Благовещенск | 30,0 48,9 30,0 48,9 | понедельник понедельник пятница пятница | 0,7 1,8 1,9 5,0 | -26,3 -16,5 -24,8 -29,1 |
| 5. | Тамбовка- Благовещенск | 48,9 | 1,2,4,7 д нед | 29,4 | +348,3 |
| 6. | Тамбовка – Раздольное-Лермонтовка Лермонтовка-Благовещенск Тамбовка-Благовещенск | 23,0 48,0 48,9 | ежедневно ежедневно ежедневно | 3,0 9,5 8,3 | +44,5 +113,5 +21,4 |
| 7. | Тамбовка- Благовещенск | 48,9 | ежедневно | 10,0 | -30,5 |
| 8. | Тамбовка- Духовское- Красное | 48,0 | четверг | 2,5 | +6,5 |
| 9. | Тамбовка - Привольное | 21 | среда, пятн. | 1,0 | -19,3 |
| 10. | Корфово – Тамбовка | 49 | вторник | 3,2 | +8,6 |
| 11. | Тамбовка – Орлецкое | 17 | 2,4 дни нед | 1,7 | -26,4 |
| 12. | Тамбовка - Муравьевка | 55 | 1,3,5 дн. нед | 5,2 | +71,2 |
| 13. | Тамбовка-Свободка | 25 | понед.,пятн. | 0,8 | -39,3 |
| 14. | Тамбовка-Благовещенск Лермонтовка-Раздольное-Благовещенск-Тамбовка | 48,9 48,0 | по пятницам . | 0,2 0,6 | -32,8 -4,3 |
|  | Итого пригород: |  |  | 136,4 | +1005,1 |
| 15. | Кольцо-1 | 11,6 | 1-5дни нед | 30,3 | -389,2 |
| 16. | Кольцо-2(Косицыно) | 6,2 | 1-5дни нед | 3,1 | -203,9 |
|  | Итого по городу |  |  | 33,4 | -593,1 |
|  | ВСЕГО: | х | х | 169,8 | +412,0 |

На маршруты часто выходят нелегальные автобусы и частный транспорт, что приводит не только к ухудшению безопасности на дорогах, но и к финансовой нестабильности всех перевозчиков.

Данные по пассажирским перевозкам ООО «Вираж» Тамбовского района

Таблица 3

| № п/п | Наименование | ЕД. измерения | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевезено пассажиров | тыс. чел. | 166,2 | 169,8 |
| 2 | Пассажирооборот | тыс. пасс. км. | 6787,4 | 6755,6 |
| 3 | Доходы всего | тыс. руб. | 16496 | 18323 |
| 4 | В т.ч. дотации на льготников | тыс. руб. | 4632,2 | 4639,5 |
|  | Расходы по основной деятельности | тыс. руб. | 16218 | 17911 |
|  | В том числе на запчасти | тыс. руб. | 1127,5 | 1067,2 |
|  | Финансовый результат по основной деятельности | тыс. руб. | +278,0 | +412,0 |

Основные проблемы в сфере пассажирских перевозок:

- изношенная материально-техническая база предприятия, что обусловлено отсутствием средств на приобретение подвижного состава;

- несовершенная законодательная база по организации взаимодействия с перевозчиками иных форм собственности.

3. Основные цели и задачи целевой программы

Исходя из существующих проблем функционирования транспортной сети района,  основной целью программы является: оптимизация системы транспортного обслуживания населения, прежде всего сельского, с целью повышения качества оказываемых услуг, повышение уровня обеспеченности населения района услугами пассажирского транспорта.

Условием достижения цели является решение следующих задач:

- проведение комплексных мер по изучению пассажиропотоков, определению социально-значимых маршрутов и создание маршрутной сети, обеспечивающей потребности населения района в пассажирских перевозках;

- повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых для поддержки материальной базы районного пассажирского транспорта и дотации пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам;

- привлечение на рынок транспортных услуг перевозчиков различных правовых форм собственности;

- совершенствование требований, касающихся конструктивной и эксплуатационной безопасности транспортных средств и механизмов их реализации.

-  обновление подвижного состава автобусного парка района.

4. Система программных мероприятий, их технико-экономическое обоснование, сроки и этапы реализации программы

Районный пассажирский транспорт переживает тяжелый финансово - экономический кризис. Мероприятия в программе определены по приоритетным направлениям и должны обеспечить в определенной степени стабилизацию ситуации, создать тенденцию поступательного развития районных пассажирских перевозок.

Улучшение ситуации в области развития инфраструктуры транспортной сети может служить модернизация дорожной сети, развитие и модернизация инфраструктуры районного автобусного транспорта.

План комплексных мероприятий по развитию пассажирского транспорта

Тамбовского района

Таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование управления районным пассажирским транспортом |  |  |  |
| 1.1. | Оптимизация маршрутной сети пассажирского транспорта общего пользования. | 2013 год | Отдел по развитию инфраструктуры | Улучшение транспортного обслуживания жителей района. |
| 1.2. | Концентрация парковки, технического обслуживания и ремонта автобусов частных перевозчиков на базе муниципальных и автотранспортных предприятий. Контроль выпуска на линию. | 2013-2015 год. | ООО «Вираж» | Улучшение финансово-экономического состояния АТП. Безопасность движения. |
| 1.3. | Введение постоянного мониторинга пассажиропотоков между поселениями, категорий пассажиров. | Постоянно | Отдел по развитию инфраструктуры, Администрации сельских советов, ООО «Вираж» | Реальная информация для корректировки маршрутов и расписаний движения. |
| 2. | Приобретение транспортных средств и оборудования |  |  |  |
| 2.1. | Обновление автобусного парка Тамбовского района, предназначенного для осуществления пассажирских перевозок, приобретение 2 автобусов | 2014-2015 г. | Администрация района, ООО «Вираж» | Снижение затрат на ремонт автобусов |
| 2.2. | Комплектование новым оборудованием участка по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта | Постоянно | ООО «Вираж» | Уменьшение времени на технологическое обслуживание и ремонт транспорта |
| 3. | Капитальное строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 3.1. | Обустройство улично-дорожной сети, остановочных и конечных пунктов (площадки отстоя и разворота, заездные карманы) в соответствие с требованиями нормативных документов. | 2013- 2015 гг. | Администрации сельских поселений, ООО «Вираж», ГИБДД | Повышение безопасности дорожного движения |

В целях выравнивания условий на рынке пассажирских перевозок необходимо предоставление государственной поддержки предприятиям муниципального транспорта, осуществляющим социальные функции в области пассажирских перевозок, результатом проведения которых должно стать повышение конкурентоспособности.

5. Ресурсное обеспечение программы

Для выполнения всех программных мероприятий за период 2013-2015 годов необходимо −   2600 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет – 1950  тыс. руб.

- районный бюджет –  650тыс. руб.

Таблица 5

| тыс. руб. | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 2600 | - | 1300 | 1300 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| районный бюджет | - | - | 325 | 325 |
| Областной бюджет | 1950 | - | 975 | 975 |

Распределение средств, предусмотренных Программой, по источникам финансирования до 2015 года отражено в таблице 5.

Распределение средств Программы по источникам финансирования

Таблица 6

| № п/п | Мероприятие | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013год |  |  | 2013-2014 годы |  |  |
|  |  | областной бюджет | районный бюджет | внебюджет-ные средства | областной бюджет | районный бюджет | внебюджет-ные средства |
| 1. | Дотирование социально-значимых маршрутов | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Приобретение 2 автобусов | - |  | - | 1950 | 650 | - |

В качестве альтернативного источника финансирования могут быть рассмотрены  льготные бюджетные и коммерческие кредиты. Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств бюджета Тамбовского района ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета  Тамбовского района на соответствующий год.

6. Механизм реализации программы

Координатором Программы является Отдел по развитию инфраструктуры Администрации Тамбовского района.

Отдел по развитию инфраструктуры Администрации Тамбовского района осуществляет общий контроль; контроль за целевым использованием бюджетных денежных средств - Администрация Тамбовского района.

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются. При формировании районного бюджета Отдел по развитию инфраструктуры Администрации Тамбовского района представляет в отдел экономики и труда Администрации Тамбовского района предложения по объемам финансирования мероприятий Программы за счет средств районного бюджета.

В целях управления процессом реализации Программы и контроля за ходом ее выполнения, координатор программы ежегодно представляет  информацию об эффективности использования бюджетных средств согласно утвержденного порядка. Информация должна содержать перечень реализованных мероприятий Программы с указанием сроков их выполнения, перечень общих затрат, источников финансирования, полученного социального и экономического эффекта от реализации мероприятий Программы.

7. Прогноз конечных результатов и критерии результативности и эффективности реализации целевой программы

В ходе реализации программы планируется получение следующих результатов:

- формирование согласованной транспортной политики на территории района;

- повышение доступности общественного транспорта;

- обеспечение транспортного обслуживания населения всех поселений района;

- повышение безопасности дорожного движения.

Механизм реализации программы предусматривает осуществление финансово - экономических, организационных, нормативно - правовых и других мероприятий.

Проведение финансово - экономических мероприятий будет обеспечиваться не только за счет финансирования из соответствующих бюджетов, но и за счет проведения взвешенной тарифной политики, собственных средств предприятий, и их доходов от непрофильных видов деятельности.

Принятие данной Программы обусловлено необходимостью совершенствования системы организации пассажирских перевозок в районе. Кардинально улучшить транспортное обслуживание населения только за счет средств местного бюджета, без привлечения других источников финансирования, практически невозможно. Решение данной проблемы требует комплексного подхода и совместных действий всех заинтересованных структур, работающих на территории района.

Индикаторы эффективности реализации программы представлены в таблице 7.

Таблица 7

| N | Наименование индикатора эффективности | Единица измерения | Показатель по годам реализации: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Количество перевезенных пассажиров автомобильным пассажирским транспортом общего пользования | тыс.чел | 170 | 172 | 174 |
| 2. | Количество приобретенных автобусов | ед. |  | 1 | 1 |

Реализация программных мероприятий позволит повысить уровень обеспеченности населения района услугами пассажирского транспорта, улучшить качество обслуживания пассажиров, повысить эффективность расходования бюджетных средств и собственных средств  предприятия.

Коэффициенты значимости программных мероприятий представлены в таблице 8.

Таблица 8

| N п/п | Наименование мероприятия | Коэффициент значимости мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пассажирский автомобильный транспорт |  |  |  |  |
| 1. | Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках | 0,4 | - |  |
| 1.1. | Обновление подвижного состава транспорта | 0,4 | - | - |
| 1.1.1. | Компенсация части затрат по лизинговым платежам на приобретение автобусов для обслуживания муниципальных и межмуниципальных маршрутов | 0,1 | - | - |
| 1.2. | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом в границах муниципального образования | 0,1 | - | - |