| АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24.02.2015 г. |  | № 182 |
| с.Тамбовка |  |  |

О подготовке Тамбовского районного

звена АОТП РСЧС к безаварийному

пропуску  паводков в 2015 году

В соответствии со статьей 10 Закона Амурской области от 06.03. 1997 № 151-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Правительства Амурской области от 18.02.2015 № 19-р «О подготовке Амурской областной территориальной подсистемы РСЧС к безаварийному пропуску паводков в 2015 году» и в целях обеспечения защиты населения и территорий района от возможного затопления и снижения последствий в период прохождения паводков в 2015 году:

1.	 Утвердить:

Перечень мероприятий по организации защиты населения и территорий района от возможного затопления в период прохождения паводков в 2015 году (далее – Перечень);

2.	  Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности администрации района, главам сельсоветов, руководителям организаций, не зависимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, до 03.04.2015 года завершить выполнение комплекса мероприятий по организации защиты населения и подготовке к безаварийному пропуску паводков в 2015 году согласно Перечню.

3.  Рекомендовать главам сельсоветов, руководителям организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в срок до 03.04.2015 года завершить выполнение комплекса мероприятий по организации защиты населения и подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в 2015 году согласно Перечню.

4. Общее руководство подготовкой к безаварийному пропуску весеннего паводка, руководство силами и средствами при угрозе и возникновении    чрезвычайных ситуаций и контроль исполнения постановления оставляю за
собой.

Глава района					                			      Н.Н. Змушко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением главы района

от 24.02.2015 г. № 182

# П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий по организации защиты населения

и территорий Тамбовского района от возможного затопления в период

прохождения паводков в 2015 году

- Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Тамбовского района (далее – Комиссия):

создать оперативный штаб по борьбе с паводками;

организовать своевременное и достоверное информирование населения о принимаемых мерах по обеспечению безопасности людей, защите территорий и материальных средств при возникновении чрезвычайных ситуаций в период прохождения паводков.

- Заместителю главы Администрации района по социальным вопросам – председателю эвакуационной комиссии района (С.М. Пашкина):

определить места временного отселения населения и вывоза материальных ценностей из зон возможного затопления и организовать их подготовку на случай возникновения угрозы;

согласовать вопросы обеспечения эвакуируемого населения продовольствием, создания условий для временного проживания и другие вопросы в соответствии с Планом эвакуации в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени.

3.	И.о. начальника отдела по развитию инфраструктуры Администрации района (О.В. Лоншаков) подготовить аварийно-восстановительные команды (звенья) на объектах жилищно-коммунального хозяйства в населенных пунктах для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, проведения инженерных работ и других защитных мероприятий в условиях возможного наводнения, а также подразделения по обеспечению населения питьевой водой.

4.	Генеральному директору ООО «Вираж» (А.Л.Малошта):

Осуществлять мероприятия по организации подготовки транспорта для проведения эвакуации населения из зон возможного затопления, доставки сил и средств к местам проведения аварийно-спасательных работ;

предусмотреть создание резерва горюче-смазочных материалов для обеспечения этих мероприятий.

5.	Главному врачу ГБУЗ АО «Тамбовская больница» (Н.Н. Бредюк):

уточнить расчет сил и средств, привлекаемых для медицинского обеспечения поисково-спасательных сил и пострадавшего населения при проведении аварийно-спасательных работ в зонах возможного затопления;

спланировать запас медицинских и лекарственных средств для оказания медицинской помощи привлекаемым силам и пострадавшему населению при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций в период прохождения паводков.

6.	И.о. начальника отдела сельского хозяйства Администрации района (А.И. Якушин):

организовать подготовку мест для временного размещения сельскохозяйственных животных, вывоза кормов, семенного фонда из зон прогнозируемого затопления.

7.	Главному специалисту по гражданской защите Администрации района (О.Н. Миленин):

подготовить прогноз возможных чрезвычайных ситуаций в период прохождения паводков;

разработать план мероприятий по эффективному использованию сил и средств при возникновении угрозы затопления;

обеспечить готовность оперативных групп к своевременному выезду в районы чрезвычайных ситуаций для оценки складывающейся обстановки, оперативной передачи информации и подготовки предложений по ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций в Комиссию;

уточнить состав сил и средств, привлекаемых  к выполнению мероприятий по предупреждению и снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и проведению спасательных и аварийно-восстановительных работ.

8.	Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района  провести заседание комиссии по подготовке к защите населения и территорий района от затопления и снижения ущерба возможного наводнения в период прохождения паводков.

9.	Рекомендовать главам сельсоветов:

определить места для вывоза или перемещения химических удобрений, других химических (ядовитых) веществ на незатапливаемые территории, принять меры по защите скотомогильников (биотермических ям) от возможного затопления;

принять меры по подготовке очистных сооружений водопроводов и очистных сооружений ливневой канализации к безаварийной работе в период летне-осеннего паводка, создать необходимый запас реагентов для эффективной очистки и обеззараживания питьевой воды;

принять меры по обеспечению мостов, находящихся на территориях сельсоветов, от разрушения;

организовать проведение работы по ремонту и обслуживанию имеющихся водопропускных систем;

организовать подготовку и проведение мероприятий по защите жилых и хозяйственных объектов, сельскохозяйственных животных, материально-технических средств и территорий от затопления, обеспечению устойчивой работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса в период прохождения паводков;

уточнить на подведомственных территориях участки местности и объекты, попадающие в зоны возможного подтопления, затопления;

обеспечить своевременное информирование населения о складывающейся обстановке на территориях, подверженных затоплению, о проводимых мероприятиях по защите населения и территорий района от возможного затопления и снижению его последствий;

спланировать создание резервов финансовых и материальных ресурсов, предназначенных для проведения предупредительных мероприятий, аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ;

уточнить планы по эвакуации (отселению) населения, вывозу материально-технических средств из зон возможного затопления;

организовать выполнение мероприятий по подготовке населения к возможной эвакуации (временному отселению), организации медицинской помощи и жизнеобеспечению пострадавшего населения;

предусмотреть места развертывания и функционирования пунктов временного размещения пострадавших;

определить команды по доставке воды, продуктов питания, учету пострадавших, принять меры по устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения при угрозе затопления;

представлять донесения по формам, установленным приказом МЧС России от 07.07.1997 № 382 «О введении в действие Инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также донесения и схемы, указанные в приложениях № 1 и № 2 к Перечню;

все вышеперечисленные мероприятия довести до руководителей организаций, расположенных на подведомственных территориях.

- Начальнику отдела МВД России по Тамбовскому району (К.Н. Шабанов):

уточнить расчет сил и средств для организации комендантской службы на маршрутах ввода формирований в районы возможных чрезвычайных ситуаций, маршрутах эвакуации населения, охраны финансовых и материальных ценностей в прогнозируемых зонах бедствия, предотвращения случаев беспорядков и мародерства среди населения.

11.	Тамбовскому линейно-техническому цеху Благовещенского МРУЭС (Л.Г. Кучменко):

организовать работу по обеспечению устойчивой связи по передаче своевременной информации и бесперебойной связи с поселениями района;

обеспечить готовность средств связи и оповещения к своевременному информированию органов управления и населения об угрозе и возникновении возможных чрезвычайных ситуаций, а также для организации управления аварийно-спасательными и другими неотложными работами.

12.Начальнику Тамбовские РЭС СПЦЭС филиала ДРСК «Амурские электрические сети» (А.А. Михайлов):

организовать подготовку диспетчерского персонала по своевременной передаче информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на энергетических объектах в период весеннего паводка;

провести мероприятия по защите энергетических объектов, материальных ресурсов, попадающих в зоны возможного затопления;

спланировать мероприятия по обеспечению энергоснабжения объектов в местах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, районах размещения эвакуированного населения, лечебных учреждений и других объектах первоочередного жизнеобеспечения.

Приложение

к Перечню мероприятий по организации

защиты населения и территорий района

от возможного затопления в период

прохождения паводков в 2015 году

Формы донесений (образцы),

представляемых главой района в случае образования заторного участка

и угрозы затопления (подтопления) территории района

Оперативному дежурному

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 160

Донесение о возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной затоплением

| №№ п/п | Населенный пункт, река, дата начала затопления | Площадь затопления/из них сельскохозяйст-венных угодий (кв. км) | В зоне затопления находится |  |  | Повреждено зданий, дорог (км), мостов, ЛЭП и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жилых домов/ промышлен-ных объектов (шт.) | Проживает/отселено (чел) | С/х животных подлежит выводу/ выведено (голов) |  |

Донесение о ликвидации последствий паводка

(по состоянию на _____ (мск) _______________ 2014 г.

| Выполнено |  | Привлечено сил и средств | Срок окончания работ | Дополнительные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| За сутки | Всего (с нарастающим итогом) |  |  |  |

Глава района					____________		____________

(подпись)			       (ФИО)