| АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30.12.2019 |  | № 1201 |
| с.Тамбовка |  |  |

О внесении изменений в постановление Администрации района от 11.11.2014 № 1398 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Тамбовского района на 2015-2021 годы»

В целях корректировки муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Тамбовского района на 2015-2021 годы»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортного комплекса Тамбовского района на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Тамбовского района от 11.11.2014 № 1398 (в редакции от 21.05.2015 № 458, 04.05.2016 № 203/1, 05.08.2016 № 398, 30.09.2016 № 471, 30.12.2016 № 630, 10.04.2017 № 360, 13.07.2017 № 837, 05.02.2018 № 112, от 02.04.2018 № 332, от 16.07.2018 № 674, от 13.09.2018 г. № 903, от 26.02.2019 №143, от 24.09.2019 №797), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района                                						А.И.Костенко

Приложение

к постановлению Администрации

Тамбовского района

от  30.12.2019 № 1201

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Развитие транспортного комплекса Тамбовского района на 2015-2021 годы»

- Раздел «Объем ассигнований районного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» в Паспорте подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

| Объемы ассигнований районного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников | Объем ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет - 48179,941 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 – 50,00 тыс. рублей 2016 – 1675,844 тыс. рублей 2017 – 8214,387 тыс. рублей 2018 – 7723,173 тыс. рублей 2019 – 11225,511 тыс. рублей 2020 – 9645,513 тыс. рублей 2021 – 9645,513 тыс. рублей Планируемый объем средств, привлекаемых из областного бюджета, всего – 68419,455 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 15366,027 тыс. рублей; 2017 год – 10806,213 тыс. рублей; 2018 год – 15838,006 тыс. рублей. 2019 год – 26409,209 тыс. рублей. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности составляет – 1600,000, в том числе по годам: 2016 год – 600,00 тыс. рублей; 2017 год – 1000,00 тыс. рублей. |
| --- | --- |

».

- Раздел 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета на 2015 – 2021 годы составит 48179,941 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 50,00 тыс. рублей;

2016 год – 1675,844 тыс. рублей;

2017 год – 8214,387 тыс. рублей;

2018 год – 7723,173 тыс. рублей;

2019 год – 11225,511 тыс. рублей;

2020 год – 9645,513 тыс. рублей;

- год – 9645,513 тыс. рублей

Планируемый объем средств, привлекаемых из областного бюджета составляет – 68419,455 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 15366,027 тыс. рублей;

2017 год – 10806,213 тыс. рублей;

2018 год – 15838,006 тыс. рублей;

2019 год – 26409,209 тыс. рублей;

2020 год – 0,00 тыс. рублей;

2021 год – 0,00 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности составляет – 1600,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 600,00 тыс. рублей;

2017 год – 1000,00 тыс. рублей.

- Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы Тамбовского района из различных источников финансирования приведены в приложениях № 2 - 3 к настоящей муниципальной программе.».

- В подпрограмме «Развитие автотранспортного комплекса в Тамбовском районе»:

- Пункт паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

- «

| Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные средства, привлекаемые из других источников | Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 4219,05 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 50,00 тыс. рублей; 2016 год – 200,00 тыс. рублей; 2017 год – 433,70 тыс. рублей; 2018 год – 398,6 тыс. рублей; 2019 год – 436,75 тыс. рублей; 2020 год – 1350,00 тыс. рублей; 2021 год – 1350,00 тыс. рублей Планируется привлечение средств из областного бюджета. |
| --- | --- |

- »

- «5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2021 годах составит 4219,05 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 50,00 тыс. рублей;

2016 год – 200,00 тыс. рублей;

2017 год – 433,70 тыс. рублей;

2018 год – 398,60 тыс. рублей;

2019 год – 436,75 тыс. рублей;

2020 год – 1350,00 тыс. рублей;

2021 год – 1350,00 тыс. рублей.

- Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы Тамбовского района из различных источников финансирования приведены в приложениях № 2 - 3 к настоящей муниципальной программе.».

4. Таблицу 1 «Перечень объектов дорожного хозяйства, подлежащих содержанию и ремонту за счет бюджетных средств» раздела 4 подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории Тамбовского района» изложить в новой редакции:

- 5. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению №  1 к настоящим изменениям, вносимым в муниципальную программу.

6. Приложение № 1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы Тамбовского района из различных источников финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению №  2 к настоящим изменениям, вносимым в муниципальную программу.

«                                                                                                                                                                                                                                     Таблица 1.

Перечень объектов дорожного хозяйства, подлежащих содержанию и ремонту за счет бюджетных средств

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Мощность, кв.м. | Плановый объем расходов бюджетных средств, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Всего | 1993848 | 0,000 | 17441,871 | 19586,900 | 23162,579 | 37197,970 | 8200,278 | 0,000 |
| 1. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения муниципального района | 127363 | 0,000 | 11347,068 | 12074,953 | 16935,022 | 27174,960 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | с. Тамбовка, ул. Крестьянская (от пер. Солнечный до пер. Рабочий) | 1380 | 0,000 | 2620,197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | с. Тамбовка, ул. Комсомольская (от ул. Ленинская до ул. Северная) | 2224 | 0,000 | 2638,854 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | с. Козьмодемьяновка, ул. Комсомольская | 1926 | 0,000 | 2803,505 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4. | с. Раздольное, ул. Гагарина | 4680 | 0,000 | 3284,512 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5. | с. Тамбовка, участок дороги пер. Кирпичный (от ул. Крестьянская до МКД по ул. Подстанционная, 17) | 1179 | 0,000 | 0,000 | 601,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6. | с. Тамбовка, ул. Сосновая | 3600 | 0,000 | 0,000 | 943,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7. | Дорога «Подъезд к оздоровительному лагерю «Прометей» | 500 | 0,000 | 0,000 | 936,233 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8. | с. Козьмодемьяновка, участок дороги по ул. Супруна | 2480 | 0,000 | 0,000 | 3042,483 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.9. | с. Раздольное, участок дороги по ул. 50 лет Октября | 1920 | 0,000 | 0,000 | 2097,935 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.10. | с. Новоалександровка, участок дороги по ул. Центральная | 1843 | 0,000 | 0,000 | 2064,746 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.11. | с. Жариково, участок дороги по ул. Центральная | 1552 | 0,000 | 0,000 | 1407,941 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.12. | с. Тамбовка, тротуар по ул. 50 лет Октября (ул. Калининская - ул. Ленинская) | 293 | 0,000 | 0,000 | 542,252 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.13. | с. Тамбовка, тротуар по ул. Северная | 112 | 0,000 | 0,000 | 232,528 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.14. | с. Тамбовка, тротуар по ул. Ленинская (от дома по ул. Ленинская, 101 до ул. Ленинская, 99) | 122 | 0,000 | 0,000 | 206,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.15 | Устройство асфальтобетонного покрытия в с. Козьмодемьяновка по ул.Супруна | 1616 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1577,623 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.16 | Устройство основания из ЩПС в с. Козьмодемьяновка по ул.Супруна | 884 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.17 | Устройство водоотводных канав, водопропускных труб, основания в с.Раздольное по ул.Ленина | 1935 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1584,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.18 | Устройство водоотводных канав, водопропускных труб, основания в с.Новоалександровка по ул.Набережная | 8500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1492,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.19 | Устройство водоотводных канав, основания в с. Жариково по ул. Шоссейная | 5600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1479,104 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.20 | Устройство дорожной одежды, водоотводных канав, устройство труб, с.Тамбовка, ул.Тенистая | 2244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 526,319 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.21 | Устройство дорожной одежды, восстановление водоотводных канав, устройство труб, с.Тамбовка, ул.Крестьянская | 1536 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1353,506 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.22 | Устройство асфальтобетонного покрытия, с.Тамбовка, ул.Северная | 1890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1425,946 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.23 | Устройство дорожной одежды, восстановление водоотводных канав ул.Северная, с.Тамбовка | 384 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 342,584 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.24 | Устройство асфальтобетонного покрытия с. Косицино, ул.Трудовая | 1596 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1271,581 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.25 | Ремонт участка км 0+000 - км 2+000 автомобильной дороги "Новоалександровка-Лиманное" | 17370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3499,996 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.26 | Ремонт участка км 0+000 - км 3+000 (выборочно) L=944 м автомобильной дороги "Раздольное-Рощино" | 9440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1999,302 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.27. | Устройство тротуаров в с. Тамбовка по ул. 50 лет Октября | 36 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 182,810 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.28 | Устройство гравийного покрытия с.Тамбовка ул.Октябрьская (от ул. Трудовая до ул. Раздольная) | 3252 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.29 | Ремонт дороги улицы 50 лет Октября с. Тамбовка | 3619 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4996,978 | 0,000 | 0,000 |
| 1.30 | Ремонт дорожного покрытия ул. Пионерской с. Тамбовка | 3601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 640,213 | 0,000 | 0,000 |
| 1.31 | Ремонт участка дороги «Придорожное-Привольное», км 9+800 – км 10+000 | 1440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.32 | Ремонт участка L=480м автомобильной дороги "Новоалександровка - Лиманное" | 4800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1035,774 | 0,000 | 0,000 |
| 1.33 | Ремонт участка L=1200м автомобильной дороги "Раздольное - Рощино" | 9600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1790,613 | 0,000 | 0,000 |
| 1.34 | Устройство асфальтобетонного покрытия в с. Раздольное ул. Производственная | 1440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2011,794 | 0,000 | 0,000 |
| 1.35 | Устройство асфальтобетонного покрытия в с. Козьмодемьяновка ул.Супруна | 1536 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1361,152 | 0,000 | 0,000 |
| 1.36 | Устройство асфальтобетонного покрытия в с.Новоалександровка ул.Школьная | 1200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1218,391 | 0,000 | 0,000 |
| 1.37 | Устройство асфальтобетонного покрытия в с. Жариково ул. Шоссейная | 720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 818,005 | 0,000 | 0,000 |
| 1.38 | Восстановление дорожного полотна на автомобильной дороге "Новоалександровка - Лиманное" | 19 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 605,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.39 | Восстановление примыкания к мосту в с.Раздольное по ул.Ленина | 30 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 327,193 | 0,000 | 0,000 |
| 1.40 | Восстановление водоотведения по ул. Кооперативная в с.Тамбовка | 15 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,811 | 0,000 | 0,000 |
| 1.41 | Восстановление водоотведения по ул.Трудовая с.Тамбовка | 29 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,517 | 0,000 | 0,000 |
| 1.42 | Восстановление водоотведения по пер.Солнечный в с.Тамбовка | 39 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,114 | 0,000 | 0,000 |
| 1.43 | Восстановление водоотведения по ул.Школьная в с.Тамбовка | 49 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,706 | 0,000 | 0,000 |
| 1.44 | Восстановление водоотведения по ул.Северная в с.Тамбовка | 20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,184 | 0,000 | 0,000 |
| 1.45 | Восстановление водоотведения по ул.Луговая в с.Тамбовка | 220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 125,513 | 0,000 | 0,000 |
| 1.46 | Восстановление водоотведения по ул.Раздольная в с.Тамбовка | 490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 127,043 | 0,000 | 0,000 |
| 1.47 | Восстановление водоотведения по пер.Рабочий в с.Тамбовка | 147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,113 | 0,000 | 0,000 |
| 1.48 | Восстановление водоотведения по ул. Садовая в с.Лермонтовка | 147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,113 | 0,000 | 0,000 |
| 1.49 | Устройство водоотводного канала в с.Муравьевка по ул.Садовая | 1 620 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53,346 | 0,000 | 0,000 |
| 1.50 | Восстановление водоотведения по ул. Первомайская в с.Тамбовка | 245 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63,522 | 0,000 | 0,000 |
| 1.51 | Восстановление дорожного полотна на автомобильной дороге "Раздольное-Рощино" | 30000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 924,350 | 0,000 | 0,000 |
| 1.52 | Восстановление дорожного полотна на ул. Новая в с.Муравьевка | 920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 618,193 | 0,000 | 0,000 |
| 1.53 | Восстановление водоотведения по ул. Новая в с.Лермонтовка | 588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 152,449 | 0,000 | 0,000 |
| 1.54 | Восстановление водоотведения по пер.Кирпичный в с.Тамбовка | 172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44,593 | 0,000 | 0,000 |
| 1.55 | Восстановление водоотведения по ул.Крестьянская в с.Тамбовка | 147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,113 | 0,000 | 0,000 |
| 1.56 | Восстановление водоотведения по ул.Калининская в с.Тамбовка | 147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,113 | 0,000 | 0,000 |
| 1.57 | Восстановление водоотведения по ул.Заводская в с.Тамбовка | 10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,519 | 0,000 | 0,000 |
| 1.58 | Восстановление водопропускной трубы на перекрестке улиц Калининская и Комсомольская в с.Тамбовка | 12 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 102,703 | 0,000 | 0,000 |
| 1.59 | Восстановление водоотведения по ул. Комсомольская в с.Тамбовка | 98 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,406 | 0,000 | 0,000 |
| 1.60 | Восстановление водоотведения по ул. Ленина в с.Придорожное | 147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,113 | 0,000 | 0,000 |
| 1.61 | Ремонт дороги улицы 50 лет Октября с. Тамбовка | 618 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 864,120 | 0,000 | 0,000 |
| 1.62 | Восстановление дорожного покрытия по ул.Юбилейная в с.Жариково | 648 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 153,593 | 0,000 | 0,000 |
| 1.63 | Устройство водоотводного канала в с.Лиманное по ул.Советская | 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,758 | 0,000 | 0,000 |
| 1.64 | Восстановление водоотведения на въезде в с.Лиманное по ул.Шоссейная | 147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,113 | 0,000 | 0,000 |
| 1.65 | Восстановление водоотведения по ул.Воронежская в с.Лермонтовка | 147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,113 | 0,000 | 0,000 |
| 1.66 | Восстановление дорожной одежды автомобильной дороги "Подъезд к дороге "Тамбовка - Раздольное - Муравьевка" | 1120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 482,143 | 0,000 | 0,000 |
| 1.68 | Восстановление системы водоотведения по ул.Юбилейная в с.Раздольное | 147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 148,898 | 0,000 | 0,000 |
| 1.69 | Восстановление системы водоотведения по ул.Гагарина в с.Раздольное | 78 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 93,185 | 0,000 | 0,000 |
| 1.70 | Восстановление системы водоотведения по ул.Озерная в с.Рощино | 196 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 62,390 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Развитие улично-дорожной сети в административных центрах муниципальных районов | 4918 | 0,000 | 5353,381 | 170,807 | 172,704 | 905,785 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | с. Тамбовка, площадь по ул. Первомайская | 4586 | 0,000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | с. Тамбовка, тротуар по ул. Северная (от ул. 50 Лет Октября до ул. Первомайская) | 332 | 0,000 | 353,381 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.3. | Затраты на содержание и эксплуатацию КВф | 2 шт. | 0,000 | 0,000 | 170,807 | 172,704 | 246,614 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.4. | Модернизация светофорных объектов в с. Тамбовка: перекресток ул. 50 лет Октября -ул. Ленинская и перекресток ул. 50 лет Октября – ул. Северная | 16 шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.5. | Оснащение пешеходным ограждением участка дороги в с. Лозовое по ул. Школьная в зоне пешеходного перехода | 200 п.м. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 392,189 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.6 | Обустройство пешеходного перехода в с.Тамбовка по ул.Комсомольская | 2 шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 133,491 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.7 | Обустройство пешеходного перехода в с.Тамбовка по ул.Северная | 2 шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 133,491 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на территории Тамбовского района | 1861567 | 0,000 | 741,422 | 7341,140 | 6054,853 | 9117,225 | 8200,278 | 0,000 |
| 3.1. | автомобильные дороги в границах населенных пунктов, «Подъезд к с. Свободка», подъезд к оздоровительному лагерю «Прометей», подъезд к дороге "Тамбовка-Раздольное-Муравьевка" | 1606367 | 0,000 | 0,000 | 7341,140 | 6054,853 | 9117,225 | 8200,278 | 0,000 |
| 3.2. | «Подъезд к с. Лозовое», «Придорожное-Привольное», «Новоалександровка-Лиманное», «Раздольное-Рощино», «Подъезд к с. Татьяновка», | 255200 | 0,000 | 741,422 |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к изменениям, вносимым в муниципальную

программу «Развитие транспортного комплекса

Тамбовского района на 2015 – 2021 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы | Расходы (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результативности целевых показателей муниципальной программы, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса Тамбовского района на 2015 – 2021 годы» | Всего: | 48179,941 | 50,00 | 1675,844 | 8214,387 | 7723,173 | 11225,511 | 9645,513 | 9645,513 | 1993848 |
|  | Администрация Тамбовского района | 47743,191 | 50,00 | 1675,844 | 8214,387 | 7723,173 | 10788,761 | 9645,513 | 9645,513 |  |
| Подпрограмма "Развитие автотранспортного комплекса в Тамбовском районе" | Всего: | 4219,05 | 50,00 | 200,00 | 433,70 | 398,60 | 436,75 | 1350,00 | 1350,00 |  |
|  | Администрация Тамбовского района | 3853,30 | 0,00 | 150,00 | 383,70 | 348,60 | 371,00 | 1300,00 | 1300,00 |  |
|  | Отдел образования Администрации Тамбовского района | 365,75 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 65,75 | 50,00 | 50,00 |  |
|  | ОГИБДД ОМВД России по Тамбовскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. Совершенствование управления районным пассажирским транспортом. | Администрация Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. приобретение транспортных средств | Администрация Тамбовского района | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 1300,00 |  |
| 1.3. предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | ОГИБДД ОМВД России по Тамбовскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. Проведение районного конкурса «Безопасное колесо» | Отдел образования Администрации Тамбовского района | 336,35 | 20,60 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 65,75 | 50,00 | 50,00 |  |
| 1.5. Организация деятельности отрядов юных инспекторов дорожного движения в общеобразовательных учреждениях района и укомплектование их формой | Отдел образования Администрации Тамбовского района | 29,40 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5.1. МБОУ «Тамбовская СОШ» |  | 29,40 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6. Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам–производителям товаров, работ, услуг из районного бюджета в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в результате перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования | Администрация Тамбовского района | 1253,300 | 0,00 | 150,00 | 383,70 | 348,600 | 371,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмм а "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории Тамбовского района" | Всего: | 43960,891 | 0,00 | 1475,844 | 7780,687 | 7324,573 | 10788,761 | 8295,513 | 8295,513 | 1993848 |
| 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения муниципального района | Администрация Тамбовского района | 4325,095 | 0,000 | 1122,463 | 439,547 | 1269,720 | 1 493,365 | 0,000 | 0,000 | 127363 |
| 1.1. с. Тамбовка, ул. Крестьянская (от пер. Солнечный до пер. Рабочий) |  | 131,009 | 0,000 | 131,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1380 |
| 1.2.с. Тамбовка, ул. Комсомольская (от ул. Ленинская до ул. Северная) |  | 89,437 | 0,000 | 89,437 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2224 |
| 1.3.с. Козьмодемьяновка, ул. Комсомольская |  | 403,505 | 0,000 | 403,505 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1926 |
| 1.4.с. Раздольное, ул. Гагарина |  | 602,527 | 0,000 | 498,512 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4680 |
| 1.5. с. Тамбовка, участок дороги пер. Кирпичный (от ул. Крестьянская до МКД по ул. Подстанционная, 17) ПГС |  | 13,455 | 0,000 | 0,000 | 13,455 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 960 |
| 1.6. с. Тамбовка, участок дороги пер. Кирпичный (от ул. Крестьянская до МКД по ул. Подстанционная, 17) асфальт |  | 16,604 | 0,000 | 0,000 | 16,604 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 219 |
| 1.7. с. Тамбовка, ул. Сосновая |  | 47,151 | 0,000 | 0,000 | 47,151 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3600 |
| 1.8. Дорога «Подъезд к оздоровительному лагерю «Прометей» |  | 46,812 | 0,000 | 0,000 | 46,812 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 500 |
| 1.9. с. Козьмодемьяновка, участок дороги по ул. Супруна |  | 42,483 | 0,000 | 0,000 | 42,483 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2480 |
| 1.10. с. Раздольное, участок дороги по ул. 50 лет Октября |  | 97,935 | 0,000 | 0,000 | 97,935 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1920 |
| 1.11. с. Новоалександровка, участок дороги по ул. Центральная |  | 64,746 | 0,000 | 0,000 | 64,746 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1843 |
| 1.12. с. Жариково, участок дороги по ул. Центральная |  | 70,398 | 0,000 | 0,000 | 70,398 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1552 |
| 1.13. с. Тамбовка, тротуар по ул. 50 лет Октября (ул. Калининская - ул. Ленинская) |  | 3,45 | 0,000 | 0,000 | 3,45 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 222 |
| 1.14. с. Тамбовка, тротуар по ул. Северная |  | 36,048 | 0,000 | 0,000 | 36,048 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 74 |
| 1.15. с. Тамбовка, тротуар по ул. Ленинская (от дома по ул. Ленинская, 101 до ул. Ленинская, 99) |  | 0,465 | 0,000 | 0,000 | 0,465 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 122 |
| 1.16. с. Тамбовка, тротуар по ул. 50 лет Октября (ул. Калининская - ул. Ленинская) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 72 |
| 1.17. с. Тамбовка, тротуар по ул. Северная |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38 |
| 1.18. Устройство асфальтобетонного покрытия в с. Козьмодемьяновка, по ул. Супруна |  | 77,623 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 77,623 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1616 |
| 1.19 Устройство основания из ЩПС в с. Козьмодемьяновка по ул.Супруна |  | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 884 |
| 1.20. Устройство водоотводных канав, водопропускных труб, основания в с. Раздольное, по ул. Ленина |  | 84,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 84,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1935 |
| 1.21. Устройство водоотводных канав, водопропускных труб, основания в с.Новоалександровка, по ул. Набережная |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8500 |
| 1.22. Устройство водоотводных канав, основания в с. Жариково, по ул. Шоссейная |  | 153,968 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 73,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5600 |
| 1.23. Устройство дорожной одежды, водоотводных канав, устройство труб в с. Тамбовка, ул. Тенистая |  | 82,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 82,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2244 |
| 1.24. Устройство дорожной одежды, восстановление водоотводных канав, устройство труб в с. Тамбовка, по ул. Крестьянская |  | 52,294 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52,294 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1536 |
| 1.25. Устройство асфальтобетонного покрытия в с. Тамбовка, по ул. Северная |  | 54,374 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 54,374 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1890 |
| 1.26. Устройство дорожной одежды, восстановление водоотводных канав ул.Северная, с.Тамбовка |  | 26,305 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,305 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 384 |
| 1.27. Устройство асфальтобетонного покрытия с. Косицино, по ул. Трудовая |  | 39,278 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39,278 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2584 |
| 1.28. Ремонт участка км 0+000 - км 2+000 автомобильной дороги "Новоалександровка-Лиманное" |  | 499,298 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 499,298 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17370 |
| 1.29. Ремонт участка км 0+000 - км 3+000 (выборочно) L=944 м автомобильной дороги "Раздольное-Рощино" |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9440 |
| 1.30. Устройство тротуаров в с. Тамбовка по ул. 50 лет Октября |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.31. Устройство гравийного покрытия с.Тамбовка, ул.Октябрьская (от ул. Трудовая до ул. Раздольная) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3252 |
| 1.32. Ремонт дороги улицы 50 лет Октября с. Тамбовка |  | 249,848 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 249,848 | 0,000 | 0,000 | 3619 |
| 1.33. Ремонт дорожного покрытия ул. Пионерской с. Тамбовка |  | 32,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,011 | 0,000 | 0,000 | 3601 |
| 1.34. Ремонт участка дороги «Придорожное-Привольное», км 10+000 – км 10+180 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1440 |
| 1.35. Ремонт участка L=480м автомобильной дороги "Новоалександровка - Лиманное" |  | 51,789 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 51,789 | 0,000 | 0,000 | 4800 |
| 1.36. Ремонт участка L=1200м автомобильной дороги "Раздольное - Рощино" |  | 89,531 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 89,531 | 0,000 | 0,000 | 9600 |
| 1.37. Устройство асфальтобетонного покрытия в с. Раздольное ул. Производственная |  | 112,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 112,920 | 0,000 | 0,000 | 1440 |
| 1.38. Устройство асфальтобетонного покрытия в с. Козьмодемьяновка ул. Супруна |  | 68,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68,058 | 0,000 | 0,000 | 1536 |
| 1.39. Устройство асфальтобетонного покрытия в с. Новоалександровка ул. Школьная |  | 60,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,920 | 0,000 | 0,000 | 1200 |
| 1.40. Устройство асфальтобетонного покрытия в с. Жариково ул. Шоссейная |  | 40,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,900 | 0,000 | 0,000 | 720 |
| 1.41.Восстановление дорожного полотна на автомобильной дороге "Новоалександровка - Лиманное" |  | 253,109 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 253,109 | 0,000 | 0,000 | 19 800 |
| 1.42.Восстановление примыкания к мосту в с.Раздольное по ул.Ленина |  | 17,984 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,984 | 0,000 | 0,000 | 30 |
| 1.43.Восстановление водоотведения по ул. Кооперативная в с.Тамбовка |  | 0,209 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,209 | 0,000 | 0,000 | 15 |
| 1.44.Восстановление водоотведения по ул.Трудовая с.Тамбовка |  | 0,413 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,413 | 0,000 | 0,000 | 29 |
| 1.45.Восстановление водоотведения по пер.Солнечный в с.Тамбовка |  | 0,556 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,556 | 0,000 | 0,000 | 39 |
| 1.46.Восстановление водоотведения по ул.Школьная в с.Тамбовка |  | 0,698 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,698 | 0,000 | 0,000 | 49 |
| 1.47.Восстановление водоотведения по ул.Северная в с.Тамбовка |  | 0,285 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,285 | 0,000 | 0,000 | 20 |
| 1.48.Восстановление водоотведения по ул.Луговая в с.Тамбовка |  | 6,899 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,899 | 0,000 | 0,000 | 220 |
| 1.49.Восстановление водоотведения по ул.Раздольная в с.Тамбовка |  | 6,983 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,983 | 0,000 | 0,000 | 490 |
| 1.50.Восстановление водоотведения по пер.Рабочий в с.Тамбовка |  | 2,095 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,095 | 0,000 | 0,000 | 147 |
| 1.51.Восстановление водоотведения по ул. Садовая в с.Лермонтовка |  | 2,095 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,095 | 0,000 | 0,000 | 147 |
| 1.52.Устройство водоотводного канала в с.Муравьевка по ул.Садовая |  | 2,932 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,932 | 0,000 | 0,000 | 1 620 |
| 1.53.Восстановление водоотведения по ул. Первомайская в с.Тамбовка |  | 3,491 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,491 | 0,000 | 0,000 | 245 |
| 1.54.Восстановление дорожного полотна на автомобильной дороге "Раздольное-Рощино" |  | 305,344 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 305,344 | 0,000 | 0,000 | 30000 |
| 1.55.Восстановление дорожного полотна на ул. Новая в с.Муравьевка |  | 38,332 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,332 | 0,000 | 0,000 | 920 |
| 1.56.Восстановление водоотведения по ул. Новая в с.Лермонтовка |  | 9,453 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,453 | 0,000 | 0,000 | 588 |
| 1.57.Восстановление водоотведения по пер.Кирпичный в с.Тамбовка |  | 2,765 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,765 | 0,000 | 0,000 | 172 |
| 1.58.Восстановление водоотведения по ул.Крестьянская в с.Тамбовка |  | 2,363 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,363 | 0,000 | 0,000 | 147 |
| 1.59.Восстановление водоотведения по ул.Калининская в с.Тамбовка |  | 2,363 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,363 | 0,000 | 0,000 | 147 |
| 1.60.Восстановление водоотведения по ул.Заводская в с.Тамбовка |  | 0,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,156 | 0,000 | 0,000 | 10 |
| 1.61.Восстановление водопропускной трубы на перекрестке улиц Калининская и Комсомольская в с.Тамбовка |  | 6,368 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,368 | 0,000 | 0,000 | 12 |
| 1.62.Восстановление водоотведения по ул. Комсомольская в с.Тамбовка |  | 1,575 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,575 | 0,000 | 0,000 | 98 |
| 1.63.Восстановление водоотведения по ул. Ленина в с.Придорожное |  | 2,363 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,363 | 0,000 | 0,000 | 147 |
| 1.64.Ремонт дороги улицы 50 лет Октября с. Тамбовка |  | 53,581 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53,581 | 0,000 | 0,000 | 618 |
| 1.65.Восстановление дорожного покрытия по ул.Юбилейная в с.Жариково |  | 10,249 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,249 | 0,000 | 0,000 | 648 |
| 1.66.Устройство водоотводного канала в с.Лиманное по ул.Советская |  | 1,225 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,225 | 0,000 | 0,000 | 600 |
| 1.67.Восстановление водоотведения на въезде в с.Лиманное по ул.Шоссейная |  | 2,363 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,363 | 0,000 | 0,000 | 147 |
| 1.68.Восстановление водоотведения по ул.Воронежская в с.Лермонтовка |  | 2,363 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,363 | 0,000 | 0,000 | 147 |
| 1.69.Восстановление дорожной одежды автомобильной дороги "Подъезд к дороге "Тамбовка - Раздольное - Муравьевка" |  | 29,896 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,896 | 0,000 | 0,000 | 1120 |
| 1.70.Восстановление системы водоотведения по ул.Юбилейная в с.Раздольное |  | 9,233 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,233 | 0,000 | 0,000 | 147 |
| 1.71.Восстановление системы водоотведения по ул.Гагарина в с.Раздольное |  | 5,778 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,778 | 0,000 | 0,000 | 78 |
| 1.72.Восстановление системы водоотведения по ул.Озерная в с.Рощино |  | 3,869 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,869 | 0,000 | 0,000 | 196 |
| 2.Развитие улично-дорожной сети в административных центрах муниципальных районов |  | 531,552 | 0,000 | 353,381 | 0,000 | 0,000 | 178,171 | 0,000 | 0,000 | 4918 |
| 2.1.с. Тамбовка, площадь по ул. Первомайская |  | 159,554 | 0,000 | 159,554 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4586 |
| 2.2. с. Тамбовка, тротуар по ул. Северная (от ул. 50 Лет Октября до ул. Первомайская) |  | 193,827 | 0,000 | 193,827 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 332 |
| 2.3. Затраты на содержание и эксплуатацию КВф |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 шт. |
| 2.4. Модернизация светофорных объектов в с. Тамбовка: перекресток ул. 50 лет Октября -ул. Ленинская и перекресток ул. 50 лет Октября – ул. Северная |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16 шт. |
| 2.5. Оснащение пешеходным ограждением участка дороги в с. Лозовое по ул. Школьная в зоне пешеходного перехода |  | 106,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 106,007 | 0,000 | 0,000 | 200 п.м. |
| 2.6. Обустройство пешеходного перехода в с.Тамбовка по ул.Комсомольская |  | 36,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 36,082 | 0,000 | 0,000 | 2 шт. |
| 2.7. Обустройство пешеходного перехода в с.Тамбовка по ул.Северная |  | 36,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 36,082 | 0,000 | 0,000 | 2 шт. |
| 3. Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на территории Тамбовского района |  | 39104,244 | 0,000 | 0,000 | 7341,140 | 6054,853 | 9117,225 | 8295,513 | 8295,513 | 1861567 |
| 3.1.автомобильные дороги в границах населенных пунктов, «Подъезд к с. Свободка» |  | 39104,244 | 0,000 | 0,000 | 7341,140 | 6054,853 | 9117,225 | 8295,513 | 8295,513 | 1606367 |
| 3.2. «Подъезд к с. Лозовое», «Придорожное-Привольное», «Новоалександровка-Лиманное», «Раздольное-Рощино», «Подъезд к с. Татьяновка», Козьмодемьяновка, Тамбовка, Раздольное | Администрация Тамбовского района |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  | 255200 |

Приложение № 2

к изменениям, вносимым в муниципальную

программу «Развитие транспортного комплекса

Тамбовского района на 2015 – 2021 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы Тамбовского района из различных источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса Тамбовского района на 2015 – 2021 годы» | Всего | 118199,396 | 50,00 | 17641,871 | 20020,600 | 23561,179 | 37634,720 | 9645,513 | 9645,513 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 68419,455 | 0,00 | 15366,027 | 10806,213 | 15838,006 | 26409,209 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 48179,941 | 50,00 | 1675,844 | 8214,387 | 7723,173 | 11225,511 | 9645,513 | 9645,513 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 1600,00 | 0,00 | 600,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма "Развитие автотранспортного комплекса в Тамбовском районе" | Всего | 4219,05 | 50,00 | 200,00 | 433,70 | 398,60 | 436,75 | 1350,00 | 1350,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 4219,05 | 50,00 | 200,00 | 433,70 | 398,60 | 436,75 | 1350,00 | 1350,00 |
| 1.1. | Совершенствование управления районным пассажирским транспортом | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Приобретение транспортных средств | Всего | 2600 ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 1300,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 1300,00 |
| 1.3. | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения области | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Проведение районного конкурса «Безопасное колесо» | Всего | 336,35 | 20,60 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 65,75 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 336,35 | 20,60 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 65,75 | 50,00 | 50,00 |
| 1.5. | Организация деятельности отрядов юных инспекторов дорожного движения в общеобразовательных учреждениях района и укомплектование их формой | Всего | 29,40 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 29,40 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам–производителям товаров, работ, услуг из районного бюджета в границах муниципального образования | Всего | 1253,3 | 0,00 | 150,00 | 383,70 | 348,60 | 371,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 1253,3 | 0,00 | 150,00 | 383,70 | 348,60 | 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмм а "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории Тамбовского района" | Всего | 112380,346 | 0,00 | 16841,871 | 19586,900 | 23162,579 | 37197,970 | 8295,513 | 8295,513 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 68419,455 | 0,00 | 15366,027 | 10806,213 | 15838,006 | 26409,209 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 43960,891 | 0,00 | 1475,844 | 7780,687 | 7324,573 | 10788,761 | 8295,513 | 8295,513 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 1600,00 | 0,00 | 600,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения Тамбовского района | Всего | 65931,943 | 0,00 | 10747,068 | 11074,953 | 16935,022 | 27174,960 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 61606,908 | 0,00 | 9624,605 | 10635,406 | 15665,302 | 25681,595 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 4325,095 | 0,00 | 1122,463 | 439,547 | 1269,720 | 1 493,365 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 1600,00 | 0,00 | 600,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Развитие улично-дорожной сети в административных центрах муниципальных районов | Всего | 6602,677 | 0,00 | 5353,381 | 170,807 | 172,704 | 905,785 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 6071,125 | 0,00 | 5000,00 | 170,807 | 172,704 | 727,614 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 531,552 | 0,00 | 353,381 | 0,00 | 0,00 | 178,171 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на территории Тамбовского района | Всего | 39845,666 | 0,00 | 741,422 | 7341,140 | 6054,853 | 9117,225 | 8295,513 | 8295,513 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 741,422 | 0,00 | 741,422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 39104,244 | 0,00 | 0,00 | 7341,140 | 6054,853 | 9117,225 | 8295,513 | 8295,513 |