|  |
| --- |
| Герб**АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА** **АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
|  30.06.2020 |  |  № 510  |
| с.Тамбовка |

О внесении изменений в постановление администрации Тамбовского района от 14.10.2019 № 878 «Об утверждении муниципальной программы «Обращение

с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами

на территории Тамбовского района»

В целях корректировки муниципальной программы «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовского района», администрации Тамбовского района.

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в муниципальную программу «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовского района», утвержденную постановлением администрации Тамбовского района от 14.10.2019 № 878, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по ЖКХ, строительству и дорожной деятельности Биткова В.В.

Глава района А.И. Костенко

Приложение 1

к постановлению администрации

Тамбовского района

от 30.06.2020 № 510

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовского района»

1. Раздел 1 строки 5, 7, 8 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Задачи муниципальной программы  | 1. Создание мест (контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных отходов;2. Ликвидация несанкционированных свалок мусора на межселенных территориях Тамбовского района;3. Содействие региональному оператору в организации сбора, вывоза и накопления твердых коммунальных отходов.4. Содержание санкционированной свалки с. Тамбовка, предназначенной для хранения отходов до 11 месяцев |
| Объемы ассигнований районного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также средства, привлекаемые из других источников | Объем ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет - 499,334 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 – 439,334 тыс. рублей;2021 – 00,00 тыс. рублей;2022 – 00,00 тыс. рублей;2023 – 20,00 тыс. рублей;2024 – 20,00 тыс. рублей;2025 – 20,00 тыс. рублей. Планируемый объем средств, привлекаемых из областного бюджета, всего – 4037,537 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 4037,537 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результатыреализации муниципальнойпрограммы | 1. Наличие оборудованных мест (контейнерных площадок) и установленных емкостей для сбора твердых коммунальных отходов от населения на территории Тамбовского района к 2025 году 100%.2. Увеличение доли твердых коммунальных отходов, размещаемых в местах временного накопления отходов, к 2025 году до 100%.3. Ликвидация несанкционированных свалок мусора на межселенных территориях Тамбовского района к 2025 году до 50%.4. Очистка свалки с.Тамбовка к 2025 году до 100%.. |

1. Раздел 4 дополнить следующим пунктами:

1) «п. 3.3. Мероприятие «Оборудование контейнерных площадок с установкой на них контейнеров (емкостей) под сбор ТКО в частном секторе населенных пунктов района.».

2) «4. основное мероприятие «Содержание санкционированной свалки с. Тамбовка» включает в себя следующие мероприятия:

4.1. мероприятие « Очистка свалки с. Тамбовка.».

3. В таблице 1 раздел 4 п. 2.3 и п. 3.2 муниципальной программы изложить в следующей редакции, а также дополнить таблицу пунктами п.3.3 п. 4 и п. 4.1:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Мероприятие «Участие в организации ликвидации несанкционированных свалок на межселенных территориях Тамбовского района» | 2023-2025 | 60,000 | Средства бюджета Тамбовского района, средства областного бюджета, внебюджетные источники  | Oтдел по развитию инфраструктуры, региональный оператор |  |
| 3.2 | Основное мероприятие:«Оборудование контейнерных площадок с установкой на них контейнеров (емкостей) под сбор ТКО в частном секторе населенных пунктов района заключается» | 2020-2025 | 4162,409 | Средства бюджета Тамбовского района, средства областного бюджета, внебюджетные источники  | Oтдел по развитию инфраструктуры, региональный оператор |  |
| 3.3 | Мероприятие «Оборудование контейнерных площадок с установкой на них контейнеров (емкостей) под сбор ТКО в частном секторе населенных пунктов района» | 2020-2025 | 92,047 | Средства бюджета Тамбовского района, средства областного бюджета, внебюджетные источники  | Oтдел по развитию инфраструктуры, региональный оператор |  |
| 4 | Основное мероприятие: «Содержание санкционированной свалки с. Тамбовка» | 2020-2025 | 222,415 | Средства бюджета Тамбовского района, средства областного бюджета, внебюджетные источники  | Oтдел по развитию инфраструктуры |  |
| 4.1 | Мероприятие «Очистка свалки с. Тамбовка» | 2020-2025 | 222,415 | Средства бюджета Тамбовского района, средства областного бюджета, внебюджетные источники  | Oтдел по развитию инфраструктуры |  |
| ИТОГО: | 4759,286 |  |  |

 4.Раздел 7 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета на 2020 – 2025 годы составит 499,334 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 439,334 тыс. рублей;

2021 год – 00,00 тыс. рублей;

2022 год – 00,00 тыс. рублей;

2023 год – 20,00 тыс. рублей;

2024 год – 20,00 тыс. рублей;

2025 год – 20,00 тыс. рублей.

Планируемый объем средств, привлекаемых из областного бюджета, всего – 4037,537 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год — 4037,537 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт средств районного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы тамбовского района из различных источников финансирование приведены в приложениях № 2 к настоящей программе».

 5. Раздел 9 дополнить п. 4:

«4. Очистка свалки с.Тамбовка к 2025 году до 100%».

6. Таблицу «Коэффициенты значимости» раздела 9 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы, программы, основного мероприятия,** **мероприятия** | **Значение планового показателя по годам реализации** |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовского района Амурской области на 2019-2023 годы" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| **1.** | **Основное мероприятие:****«Информационная работа»** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | мероприятие «Организация и проведение семинаров с главами сельсоветов района по вопросу «Перехода на новую систему обращения с отходами» | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | мероприятие «Проведение разъяснительной и информационной работы среди населения, предпринимательского сообщества, бюджетных учреждений по вопросу «Перехода на новую систему обращения с отходами» и заключения договоров на вывоз ТКО с региональным оператором» | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.3. | мероприятие «Развитие системы экологического просвещения и пропаганды экологических знаний среди населения Тамбовского района» | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Основное мероприятие:****«Содействие региональному оператору в организации накопления (в том числе раздельного накопления), сбора, транспортировки отходов, в том числе твердых коммунальных отходов заключается»** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | мероприятие «Проведение обследования свалки с. Тамбовка для передачи в концессию региональному оператору земельного участка для создания объекта временного размещения отходов» | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.2. | мероприятие «Выделение и межевание земельных участков под размещение площадок для раздельного сбора твердых коммунальных отходов» | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3. | мероприятие «Участие в организации ликвидации несанкционированных свалок на межселенных территориях Тамбовского района» | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| **3.** | **Основное мероприятие:****«Оборудование контейнерных площадок с установкой на них контейнеров (емкостей) под сбор ТКО в частном секторе населенных пунктов района заключается»** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | мероприятие «выделение земельных участков в селах района под размещение контейнерных площадок в соответствии с законодательством Российской Федерации» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Основное мероприятие:«Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов» | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3. |  мероприятие «Оборудование контейнерных площадок с установкой на них контейнеров (емкостей) под сбор ТКО в частном секторе населенных пунктов района» | 0,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **4.** | **Основное мероприятие: «Содержание санкционированной свалки с. Тамбовка»** |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 4.1 | Мероприятие «Очистка свалки с. Тамбовка» | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Приложение № 1 «Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям, вносимым в муниципальную программу.

 8. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Тамбовского района» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям, вносимым в муниципальную программу.

 9. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы района из различных источников финансирования» к муниципальной программе признать утратившим силу.

Приложение № 1

 к изменениям, вносимым в муниципальную

 программу «Обращение с отходами, в том числе

 с твердыми коммунальными отходами

на территории Тамбовского района »

**Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Срок реализации | Координатор программы, координатор подпрограммы, участники мун.прог | Наименование показателя, единица измерения | Источник данных, использован-ный для расчета показателя | Базисный год2018 г. | Значение планового показателя по годам реализации |
|  |  | начало | завершение |  |  |  |  | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Программа «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовского района Амурской области на 2019-2023 годы» | 2020 | 2025 | Отдел по развитию инфраструктуры;КУМИ | Доля сбора твердых коммунальных отходов от населения и предприятий района, размещаемых в местах временного накопления отходов, % | Информация ООО «Полигон» | 50 | 89 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 1. | Основное мероприятие:«Информационная работа» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | мероприятие «Организация и проведение семинаров с главами сельсоветов района по вопросу «Перехода на новую систему обращения с отходами» | 2020 | 2025 | Отдел по развитию инфраструктуры | Количество проведенных совещаний, протоколов, ед. | Информация отдела по развитию инфраструктуры  | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | мероприятие «Проведение разъяснительной и информационной работы среди населения, предпринимательского сообщества, бюджетных учреждений по вопросу «Перехода на новую систему обращения с отходами» и заключения договоров на вывоз ТКО с региональным оператором» | 2020 | 2025 | Отдел по развитию инфраструктуры | Количество проведенных совещаний, протоколов, ед. | Информация отдела по развитию инфраструктуры  | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | мероприятие «Развитие системы экологического просвещения и пропаганды экологических знаний среди населения Тамбовского района» | 2020 | 2025 | Отдел по развитию инфраструктуры | Количество проведенных совещаний, протоколов, ед. | Информация отдела по развитию инфраструктуры  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие:«Содействие региональному оператору в организации накопления (в том числе раздельного накопления), сбора, транспортировки отходов, в том числе твердых коммунальных отходов заключается» | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | мероприятие «Проведение обследования свалки с. Тамбовка для передачи в концессию региональному оператору земельного участка для создания объекта временного размещения отходов» | 2020 | 2025 | Отдел по развитию инфраструктуры;КУМИ | Количество обследование и проведенных конкурсов, ед. | Информация КУМИ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | мероприятие «Выделение и межевание земельных участков под размещение площадок для раздельного сбора твердых коммунальных отходов» | 2020 | 2025 | Отдел по развитию инфраструктуры;КУМИ | Количество проведенных кадастровых работ по межеванию земельных участков, ед. | Информация КУМИ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | мероприятие «Участие в организации ликвидации несанкционированных свалок на межселенных территориях Тамбовского района» | 2020 | 2025 | Отдел по развитию инфраструктуры;региональный оператор | Доля общего количества ликвидированных свалок, % | Информация отдела по развитию инфраструктуры | 0 | 15 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3. | Основное мероприятие:«Оборудование контейнерных площадок с установкой на них контейнеров (емкостей) под сбор ТКО в частном секторе населенных пунктов района заключается» | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | мероприятие «выделение земельных участков в селах района под размещение контейнерных площадок в соответствии с законодательством Российской Федерации» | 2020 | 2025 | КУМИ | Количество проведенных кадастровых работ по межеванию земельных участков, ед. | Информация КУМИ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Мероприятие «Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов | 2020 | 2020 | Отдел по развитию инфраструктуры; региональный оператор | Доля установленных площадок от общего числа потребности, % | Информация отдела по развитию инфраструктуры | 0 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. |  мероприятие «Оборудование контейнерных площадок с установкой на них контейнеров (емкостей) под сбор ТКО в частном секторе населенных пунктов района» | 2020 | 2021 | Отдел по развитию инфраструктуры; региональный оператор | Доля установленных площадок от общего числа потребности, % | Информация отдела по развитию инфраструктуры | 0 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие: «Содержание санкционированной свалки с. Тамбовка» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Мероприятие «Очистка свалки с. Тамбовка» | 2020 | 2022 | Отдел по развитию инфраструктуры; | Содержание свалки с. Тамбовка, шт. | Информация отдела по развитию инфраструктуры | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

 к изменениям, вносимым в муниципальную

 программу «Обращение с отходами, в том числе

 с твердыми коммунальными отходами

на территории Тамбовского района»

**Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Тамбовского района» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям, вносимым в муниципальную программу.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы  | Источники финансирования | Код бюджетной классификации [<\*\*>](#P557) | Оценка расходов (тыс. рублей) |
| ГРБС | РзПР | ЦСР | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Муниципальная программа «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовского района»** | Отдел по развитию инфраструктуры; КУМИ | Всего |  |  |  | **4536,871** | **4476,871** | **0,0** | **0,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | 4037,53706 | 4037,53706 | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  | **499,33394** | **439,33394** | **0,0** | **0,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |
| 1 | Основное мероприятие:«Информационная работа» |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | наименование мероприятия «Организация и проведение семинаров с главами сельсоветов района по вопросу «Перехода на новую систему обращения с отходами» | Отдел по развитию инфраструктуры | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Наименование мероприятия «Проведение разъяснительной и информационной работы среди населения, предпринимательского сообщества, бюджетных учреждений по вопросу «Перехода на новую систему обращения с отходами» и заключения договоров на вывоз ТКО с региональным оператором» | Отдел по развитию инфраструктуры | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | наименование мероприятия «Развитие системы экологического просвещения и пропаганды экологических знаний среди населения Тамбовского района» | Отдел по развитию инфраструктуры | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие:«Содействие региональному оператору в организации накопления (в том числе раздельного накопления), сбора, транспортировки отходов, в том числе твердых коммунальных отходов заключается» |  | Всего |  |  |  | **60,0** |  |  |  | **20,0** | **20,0** | **20,0** |
| 2.1 | наименование мероприятия «Проведение обследования свалки с. Тамбовка для передачи в концессию региональному оператору земельного участка для создания объекта временного размещения отходов» | Отдел по развитию инфраструктуры;КУМИ | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Наименование мероприятия «Выделение и межевание земельных участков под размещение площадок для раздельного сбора твердых коммунальных отходов» | Отдел по развитию инфраструктуры;КУМИ | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Наименование мероприятия «Участие в организации ликвидации несанкционированных свалок на межселенных территориях Тамбовского района» | Отдел по развитию инфраструктуры;региональный оператор | Всего |  |  |  | 60,0 |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 001 | 0502 | 1500277620 | 60,0 |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 3 | Основное мероприятие:«Оборудование контейнерных площадок с установкой на них контейнеров (емкостей) под сбор ТКО в частном секторе населенных пунктов района заключается» |  | Всего | 0,01 | 05000502 | 150300000 | **4476,871** | **4476,871** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Наименование мероприятия «выделение земельных участков в селах района под размещение контейнерных площадок в соответствии с законодательством Российской Федерации» | КУМИ | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие «Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов |  | Всего | 001 | 05000502 | 15003S7330 | 4162,409 | 4162,409 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  | 4037,53706 | 4037,53706 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет |  |  |  | 124,87194 | 124,87194 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Наименование мероприятия «Оборудование контейнерных площадок с установкой на них контейнеров (емкостей) под сбор ТКО в частном секторе населенных пунктов района» | Отдел по развитию инфраструктуры; региональный оператор | Всего |  |  |  | 92,047 | 92,047 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 001 | 05000502 | 1500377650 | 92,047 | 92,047 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие: «Содержание санкционированной свалки с. Тамбовка» |  | Всего |  |  |  | 222,415 | 222,415 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Наименование мероприятия «Очистка свалки с. Тамбовка» | Отдел по развитию инфраструктуры; региональный оператор | Всего |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 001 | 05000502 | 150037330 | 222,415 | 222,415 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |