| АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19.01.2021 |  | № 8 |
| с.Тамбовка |  |  |

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортного комплекса Тамбовского района», утвержденную постановление

администрации Тамбовского района от 14.10.2019 № 879

В целях корректировки муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Тамбовского района», администрация Тамбовского района

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортного комплекса Тамбовского района», утвержденную постановлением администрации Тамбовского района от 14.10.2019 № 879 (в редакции постановлений администрации Тамбовского района от 17.03.2020 №879, от 07.04.2020 №290, от 05.06.2020 №460, от 30.06.2020 №509, от 30.12.2020 №916), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по ЖКХ, строительству и дорожной деятельности Биткова В.В.

Глава района                                						А.И.Костенко

Приложение

к постановлению администрации

Тамбовского района

от  19.01.2021 № 8

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Развитие транспортного комплекса Тамбовского района»

1. Разделы «Объем ассигнований районного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» в Паспорте программы изложить в следующей редакции:

«

| «Объемы ассигнований районного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет всего – 115112,587 тыс. рублей, в том числе: - средства областного бюджета – 62508,801 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2020 год – 39769,145 тыс.рублей; 2021 год – 11578,263 тыс.рублей; 2022 год – 11161,393 тыс.рублей; 2023 год – 0,0 тыс.рублей; 2024 год – 0,0 тыс.рублей; 2025 год – 0,0 тыс.рублей. - средства районного бюджета – 52603,786 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2020 год - 10882,849 тыс.рублей; 2021 год - 7930,522 тыс.рублей; 2022 год – 8706,626 тыс.рублей; 2023 год – 8361,263 тыс.рублей; 2024 год – 8361,263 тыс.рублей; 2025 год – 8361,263 тыс.рублей. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности составляет – 0,000 тыс.рублей, в том числе по годам: 2020 год - 0,000 тыс.рублей; 2021 год - 0,000 тыс.рублей; 2022 год – 0,000 тыс.рублей; 2023 год – 0,000 тыс.рублей; 2024 год – 0,000 тыс.рублей; - 2025 год – 0,000 тыс.рублей. |
| --- | --- |

».

2. Раздел 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств областного, местного  бюджетов  и внебюджетных средств.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет всего – 115112,587 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 62508,801 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2020 год – 39769,145 тыс.рублей;

2021 год – 11578,263 тыс.рублей;

2022 год – 11161,393 тыс.рублей;

2023 год – 0,0 тыс.рублей;

2024 год – 0,0 тыс.рублей;

2025 год – 0,0 тыс.рублей.

- средства районного бюджета – 52603,786 тыс. рублей,  в т.ч. по годам:

2020 год -  10882,849 тыс.рублей;

2021 год -  7930,522 тыс.рублей;

2022 год – 8706,626 тыс.рублей;

2023 год – 8361,263 тыс.рублей;

2024 год – 8361,263 тыс.рублей;

2025 год – 8361,263 тыс.рублей.

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности составляет – 0,000 тыс.рублей, в том числе по годам:

2020 год -  0,000 тыс.рублей;

2021 год -  0,000 тыс.рублей;

2022 год – 0,000 тыс.рублей;

2023 год – 0,000 тыс.рублей;

2024 год – 0,000 тыс.рублей;

- 2025 год – 0,000 тыс.рублей.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет средств местного бюджета, подлежит ежегодному уточнению.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования приведено в приложении № 2 к муниципальной программе»

3. Разделы «Объем ассигнований районного бюджета подпрограммы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» в Паспорте подпрограммы 1 «Развитие автотранспортного комплекса»  изложить в следующей редакции:

«

| Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников | Подпрограмма реализуется за счет средств, полученных из областного бюджета и средств районного бюджета. Планируемый общий объем финансирования подпрограммы на 2020-2025 годы составляет 3154,992 тыс. рублей, из них: 2020 год – 1329,968 тыс.рублей; 2021 год – 1028,768 тыс.рублей; 2022 год – 599,006 тыс.рублей; 2023 год – 65,75 тыс.рублей; 2024 год – 65,75 тыс.рублей; 2025 год – 65,75 тыс.рублей. |
| --- | --- |

4. Раздел 4 Подпрограммы 1 «Развитие автотранспортного комплекса» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма реализуется за счет средств, полученных из  областного  бюджета и средств районного бюджета.

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы на 2020-2025 годы составляет 3154,992 тыс. рублей, из них:

2020 год – 1329,968 тыс.рублей;

2021 год – 1028,768 тыс.рублей;

2022 год – 599,006 тыс.рублей;

2023 год – 65,75 тыс.рублей;

2024 год – 65,75 тыс.рублей;

2025 год – 65,75 тыс.рублей.

Ежегодный объем финансирования мероприятий подпрограммы полежит уточнению в соответствии с решением Совета народных депутатов Тамбовского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования приведено в приложении № 2 к муниципальной программе.»

- 5. Таблицу 4 Раздела 5 подпрограммы 1 «Развитие автотранспортного комплекса» изложить в следующей редакции:

- «

Таблица 4.Коэффициенты значимости основных мероприятий

| № п/п | Наименование программа, подпрограммы, основного мероприятия | Значение планового показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие автотранспортного комплекса» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Обеспечение безопасности дорожного движения» | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | мероприятие: «Проведение районного конкурса «Безопасное колесо» | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Основное мероприятие: «Поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения района» | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | мероприятие: «Оказание поддержки бюджетам муниципальных образований, связанных с организацией транспортного обслуживания населения» | 0,72 | 0,94 | 0,89 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | мероприятие: «Расходы, связанные с приобретением пассажирского автобуса» | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 6. Раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» в Паспорте подпрограммы 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории Тамбовского района» изложить в следующей редакции:

- «

| Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы, а также прогнозные средства, привлекаемые из других источников | Подпрограмма реализуется за счет средств, полученных из областного бюджета, и средств районного бюджета Планируемый общий объем финансирования подпрограммы на 2020-2025 годы составляет 111957,595 тыс. рублей, из них: 2020 год – 49322,026 тыс.рублей; 2021 год – 18480,017 тыс.рублей; 2022 год – 19269,013 тыс.рублей; 2023 год – 8295,513 тыс.рублей; 2024 год – 8295,513 тыс.рублей; 2025 год – 8295,513 тыс.рублей. в том числе: - средства областного бюджета – 61123,290 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2020 год – 38835,018 тыс.рублей; 2021 год – 10644,136 тыс.рублей; 2022 год – 10644,136 тыс.рублей; 2023 год – 0,0 тыс.рублей; 2024 год – 0,0 тыс.рублей; 2025 год – 0,0 тыс.рублей. - средства районного бюджета – 51834,305 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2020 год - 10487,008 тыс.рублей; 2021 год - 7835,881 тыс.рублей; 2022 год – 8624,877 тыс.рублей; 2023 год – 8295,513 тыс.рублей; 2024 год – 8295,513 тыс.рублей; 2025 год – 8295,513 тыс.рублей. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности составляет – 0,000 тыс.рублей, в том числе по годам: 2020 год - 0,000 тыс.рублей; 2021 год - 0,000 тыс.рублей; 2022 год – 0,000 тыс.рублей; 2023 год – 0,000 тыс.рублей; 2024 год – 0,000 тыс.рублей; - 2025 год – 0,000 тыс.рублей. |
| --- | --- |

- »

7. Раздел 4 Подпрограммы 2 ««Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории Тамбовского района»  изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма реализуется за счет средств, полученных из  областного  бюджета и средств районного бюджета.

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы на 2020-2025 годы составляет 111957,595 тыс. рублей, из них:

2020 год – 49322,026 тыс.рублей;

2021 год – 18480,017 тыс.рублей;

2022 год – 19269,013 тыс.рублей;

2023 год – 8295,513 тыс.рублей;

2024 год – 8295,513 тыс.рублей;

2025 год – 8295,513 тыс.рублей.

Ежегодный объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит уточнению на очередной финансовый год и плановый период.

- Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования приведено в приложении № 2 к муниципальной программе.»

8. Перечень объектов дорожного хозяйства, подлежащих содержанию и ремонту за счет бюджетных средств, представленных в таблице 1, изложить в новой редакции:

«Таблица 1.

Перечень объектов дорожного хозяйства, подлежащих содержанию и ремонту за счет бюджетных средств

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Мощность | Плановый объем расходов бюджетных средств, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Всего | 1940932,9 м2, 1762 м3, 8 светофоров, 2 шт. КВФ,1 проект | 47209,95 | 18454,147 | 19269,013 | 8295,513 | 8295,513 | 8295,513 |
| 1. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения муниципального района | 79365,9 м2, 1762 м3 | 33981,49 | 10683,047 | 10973,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | Устройство песчано-гравийного покрытия по ул.Озерная в с.Новоалександровка | 2880 м2 | 1497,902 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Устройство водоотведения по ул.Садовая в с.Лермонтовка | 412 м3 | 205,912 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | Устройство асфальтобетонного покрытия по ул.Шоссейная в с.Жариково | 1145 м2 | 1497,275 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4. | Ремонт дороги по ул.Калинина в с.Гильчин | 1000 м2 | 569,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5. | Устройство стоянки по ул.50 лет Октября в с.Тамбовка | 741,9 м2 | 1002,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6. | Устройство асфальтобетонного покрытия на примыкании к ул.Северная в с.Тамбовка | 1874 м2 | 1770,697 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7. | Устройство асфальтобетонного покрытия по ул.Пионерская в с.Тамбовка | 1840 м2 | 2695,863 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8. | Устройство подъезда к убойному пункту, расположенному на примыкании к ул. Транспортная в с.Толстовка | 7800 м2 | 3332,898 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.9. | Устройство водосточного канала, с.Козьмодемьяновка, ул.Садовая | 1350 м3 | 942,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.10. | Устройство дорожного покрытия, с.Чуевка, ул.Луговая | 2380 м2 | 708,521 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.11. | Устройство дорожного покрытия, с.Толстовка, ул.Спортивная | 1500 м2 | 548,618 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.12. | Устройство дорожного покрытия, с.Куропатино, пер.Банный | 3640 м2 | 1570,108 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.13. | Устройство дорожного покрытия в с.Свободка по ул.Гагарина | 5110 м2 | 2317,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.14. | Устройство дорожного покрытия, с.Свободка, ул.Свободная | 5110 м2 | 1663,866 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.15. | Устройство дорожного покрытия, с.Жариково, ул.Октябрьская | 1860 м2 | 1444,693 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.16. | Устройство дорожного покрытия, с.Тамбовка, пер.Кирпичный | 4080 м2 | 1248,308 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.17. | Устройство дорожного покрытия, с.Толстовка, ул.Набережная | 7700 м2 | 2981,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.18. | Устройство дорожного покрытия, с.Толстовка, ул.Новая | 1800 м2 | 756,138 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.19. | Устройство дорожного покрытия, с.Тамбовка ул.Первомайская | 3360 м2 | 1494,244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.20. | Устройство дорожного покрытия, с.Тамбовка, ул.Комсомольская | 2000 м2 | 834,074 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.21. | Устройство дорожного покрытия, с.Тамбовка, ул.Пионерская | 1920 м2 | 828,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.22. | Устройство дорожного покрытия, с.Козьмодемьяновка, ул.Восточная | 1440 м2 | 753,955 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.23. | Ремонт автомобильной дороги "подъезд к с. Корфово" | 4440 м2 | 645,139 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.24. | Ремонт автомобильной дороги дороги "Придорожное-Привольное" | 700 м2 | 294,216 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.25. | Устройство песчано-гравийного покрытия на автомобильной дороге "Новоалександровка - Лиманное" | 1467 м2 | 346,954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.26. | Устройство песчано-гравийного покрытия ул.Садовая, с.Тамбовка | 1152 м2 | 365,496 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.27. | Устройство песчано-гравийного покрытия ул.Школьная, с.Тамбовка | 1120 м2 | 300,348 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.28 | Устройство песчано-гравийного покрытия пер.Молодежный, с.Тамбовка | 1200 м2 | 377,711 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.29. | Устройство песчано-гравийного покрытия пер.Степной, с.Тамбовка | 1500 м2 | 455,568 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.30. | Устройство песчано-гравийного покрытия ул.Комсомольская, с.Тамбовка | 1800 м2 | 531,458 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.31. | Ремонт асфальтобетонного покрытия в с.Тамбовка, ул.50 лет Октября (ул.Раздольная - пер.Свободный) | 6806 м2 | 0,000 | 10683,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области | 8 светофоров | 1830,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | Обустройство пешеходного перехода в с.Лозовое по ул.Школьная | 2 светофора | 142,694 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Модернизация светофорного объекта с.Тамбовка (ул.50 лет Октября - ул.Ленинская) | 4 светофоров | 1545,382 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3. | Обустройство пешеходного перехода в с.Толстовка по ул.Пионерская | 2 светофора | 142,714 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на территории Тамбовского района | 1861567 м2 | 9285,594 | 7506,681 | 8295,513 | 8295,513 | 8295,513 | 8295,513 |
| 3.1. | автомобильные дороги в границах населенных пунктов, «Подъезд к с. Свободка», подъезд к оздоровительному лагерю «Прометей», подъезд к дороге «Тамбовка-Раздольное-Муравьевка», «Подъезд к с. Лозовое», «Придорожное-Привольное», «Новоалександровка-Лиманное», «Раздольное-Рощино», «Подъезд к с. Татьяновка» | 1861567 м2 | 9285,594 | 7506,681 | 8295,513 | 8295,513 | 8295,513 | 8295,513 |
| 4. | Развитие улично-дорожной сети в административных центрах муниципальных районов | 2 шт. КВФ | 264,460 | 264,419 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1. | Затраты на содержание и эксплуатацию КВФ | 2 шт. | 264,460 | 264,419 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Выполнение работ по разработке программ комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД), проектов организации дорожного движения (ПОДД) в границах муниципального образования | 1 шт. | 1847,616 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1. | Выполнение работ по разработке комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) | 1 шт. | 1847,616 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- 9. Таблицу 5 Раздела 5 подпрограммы 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории Тамбовского района» изложить в следующей редакции:

- «

Таблица 5.Коэффициенты значимости основных мероприятий

приведены в таблице

| Наименование программа, подпрограммы, основного мероприятия | Значение планового показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории Тамбовского района» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения муниципального района» | - | - | - | - | - | - |
| мероприятие 2.1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения муниципального района» | 0,73 | 0,58 | 0,56 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие 2.1.2 «Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области» | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие 2.1.3 «Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на территории Тамбовского района» | 0,18 | 0,41 | 0,43 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 2.2 «Развитие улично-дорожной сети в административных центрах муниципальных районов» | - | - | - | - | - | - |
| мероприятие 2.2.1 «Затраты на содержание и эксплуатацию КВф» | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 «Выполнение работ по разработке программ комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД), проектов организации дорожного движения (ПОДД) в границах муниципального образования» | - | - | - | - | - | - |
| мероприятие 2.3.1 «Выполнение работ по разработке комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД)» | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящим изменениям.

11. Приложение №2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящим изменениям.

Приложение №1

к изменениям, вносимым в муниципальную программу «Развитие транспортного комплекса Тамбовского района»

Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы

| N | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Срок реализации |  | Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы | Наименование показателя, единица измерения | Источник данных, использованный для расчета показателя | Базисный год 2019 | Значение планового показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | завершение |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса Тамбовского района» | 2020 | 2025 | отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | Количество пассажиров, перевезенных по муниципальным маршрутам, тыс. человек | данные ООО «Вираж» | 156,4 | 160,3 | 164,2 | 168,1 | 172 | 175,9 | 180 |
|  |  |  |  | отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | Снижение дорожно-транспортных происшествий, ед. | данные ОГИБДД ОМВД России по Тамбовскому району | 202 | 196 | 190 | 184 | 178 | 172 | 167 |
|  |  |  |  | отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, км | данные отдела по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | 38,51 | 47,141 | 47,898 | 47,795 | 50,89 | 53,985 | 57,08 |
|  |  |  |  | отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | Обновление подвижного состава автобусного парка, ед. | данные отдела по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | подпрограмма 1 «Развитие автотранспортного комплекса» | 2020 | 2025 | отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | Количество пассажиров, перевезенных по муниципальным маршрутам, тыс. человек | данные ООО «Вираж» | 156,4 | 160,3 | 164,2 | 168,1 | 172 | 175,9 | 180 |
|  |  |  |  | отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | Снижение дорожно-транспортных происшествий, ед. | данные ОГИБДД ОМВД России по Тамбовскому району | 202 | 196 | 190 | 184 | 178 | 172 | 167 |
|  |  |  |  | отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | Снижение количества погибших и раненых в результате ДТП, ед | данные ОГИБДД ОМВД России по Тамбовскому району | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение безопасности дорожного движения» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | «Проведение районного конкурса «Безопасное колесо» | 2020 | 2025 | отдел образования администрации Тамбовского района | Количество проведенных мероприятий, ед. в год | данные отдела образования администрации Тамбовского района | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения района» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | «Оказание поддержки бюджетам муниципальных образований, связанных с организацией транспортного обслуживания населения» | 2020 | 2020 | отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | Обновление подвижного состава автобусного парка, ед. | данные отдела по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | «Расходы, связанные с приобретением пассажирского автобуса» | 2020 | 2020 | отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | Обновление подвижного состава автобусного парка, ед. | данные отдела по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории Тамбовского района» | 2020 | 2025 | отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, км | данные отдела по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | 38,51 | 47,141 | 47,898 | 47,795 | 50,89 | 53,985 | 57,08 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения муниципального района» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1 | «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения муниципального района» | 2020 | 2025 | отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения муниципального района (городского поселения), в том числе затраты на установку, содержание и эксплуатацию работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, тыс. кв.м | данные отдела по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | 49,7 | 72,6 | 79,406 | 124,7 | 149,7 | 174,7 | 199,7 |
| 2.1.2 | «Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области» | 2020 | 2020 | отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области, п.м. пешеходного ограждения, кол-во пешеходных переходов | данные отдела по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | «Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на территории Тамбовского района» | 2020 | 2025 | отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Тамбовского района, км | данные отдела по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | 245,5 | 245,5 | 245,5 | 245,5 | 245,5 | 245,5 | 245,5 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Развитие улично-дорожной сети в административных центрах муниципальных районов» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1 | «Затраты на содержание и эксплуатацию КВф» | 2020 | 2025 | отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | Установка, содержание и эксплуатация работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, шт. | данные отдела по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 «Выполнение работ по разработке программ комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД), проектов организации дорожного движения (ПОДД) в границах муниципального образования» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1 | Выполнение работ по разработке комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) | 2020 | 2020 | отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД), 1 ед. | данные отдела по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к изменениям, вносимым в муниципальную

программу «Развитие транспортного комплекса

Тамбовского района»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы Тамбовского района из различных источников финансирования

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы | Источники финансирования | Код бюджетной классификации <**> |  |  | Оценка расходов (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПР | ЦСР | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса Тамбовского района» | отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | Всего |  |  |  | 115112,587 | 50651,994 | 19508,785 | 19868,019 | 8361,263 | 8361,263 | 8361,263 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 62508,801 | 39769,145 | 11578,263 | 11161,393 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  | 52603,786 | 10882,849 | 7930,522 | 8706,626 | 8361,263 | 8361,263 | 8361,263 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие автотранспортного комплекса» | отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | Всего |  |  |  | 3154,992 | 1329,968 | 1028,768 | 599,006 | 65,75 | 65,75 | 65,75 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 2385,511 | 934,127 | 934,127 | 517,257 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  | 769,481 | 395,841 | 94,641 | 81,749 | 65,75 | 65,75 | 65,75 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение безопасности дорожного движения» | отдел образования администрация Тамбовского района, отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района, ОГИБДД ОМВД России по Тамбовскому району | Всего |  |  |  | 394,50 | 65,75 | 65,75 | 65,75 | 65,75 | 65,75 | 65,75 |
| 1.1.1 | Проведение районного конкурса «Безопасное колесо» | отдел образования администрация Тамбовского района, отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района, ОГИБДД ОМВД России по Тамбовскому району | Всего |  |  |  | 394,50 | 65,75 | 65,75 | 65,75 | 65,75 | 65,75 | 65,75 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  | 394,50 | 65,75 | 65,75 | 65,75 | 65,75 | 65,75 | 65,75 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения района» | отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | Всего |  |  |  | 2760,492 | 1264,218 | 963,018 | 533,256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Оказание поддержки бюджетам муниципальных образований, связанных с организацией транспортного обслуживания населения | отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | Всего | 001 | 0408 | 14102S0680 | 2459,292 | 963,018 | 963,018 | 533,256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 2385,511 | 934,127 | 934,127 | 517,257 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  | 73,781 | 28,891 | 28,891 | 15,999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Расходы, связанные с приобретением пассажирского автобуса | отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | Всего | 001 | 0408 | 1410277760 | 301,200 | 301,200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  | 301,200 | 301,200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории Тамбовского района" | отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | Всего |  |  |  | 111957,595 | 49322,026 | 18480,017 | 19269,013 | 8295,513 | 8295,513 | 8295,513 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 60123,290 | 38835,018 | 10644,136 | 10644,136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  | 51834,305 | 10487,008 | 7835,881 | 8624,877 | 8295,513 | 8295,513 | 8295,513 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения муниципального района» | отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | Всего |  |  |  | 111957,595 | 49322,026 | 18480,017 | 19269,013 | 8295,513 | 8295,513 | 8295,513 |
| 2.1.1 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения муниципального района | отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | Всего | 001 | 0409 | 14201S7480 | 57775,983 | 36093,566 | 10708,917 | 10973,500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 56042,270 | 35010,485 | 10387,649 | 10644,136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  | 1733,713 | 1083,081 | 321,268 | 329,364 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области |  | Всего | 001 | 0409 | 14201S0180 | 1830,790 | 1830,790 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 1775,859 | 1775,859 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  | 54,931 | 54,931 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на территории Тамбовского района | отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | Всего | 001 | 0409 | 1420177730 | 49974,327 | 9285,594 | 7506,681 | 8295,513 | 8295,513 | 8295,513 | 8295,513 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  | 49974,327 | 9285,594 | 7506,681 | 8295,513 | 8295,513 | 8295,513 | 8295,513 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Развитие улично-дорожной сети в административных центрах муниципальных районов» | отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | Всего |  |  |  | 528,879 | 264,460 | 264,419 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Затраты на содержание и эксплуатацию КВф | отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | Всего | 001 | 0409 | 14202S7480 | 528,879 | 264,460 | 264,419 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 512,974 | 256,487 | 256,487 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  | 15,905 | 7,973 | 7,932 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 «Выполнение работ по разработке программ комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД), проектов организации дорожного движения (ПОДД) в границах муниципального образования» | отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | Всего |  |  |  | 1847,616 | 1847,616 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Выполнение работ по разработке комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) | отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | Всего | 001 | 0409 | 14203S7480 | 1847,616 | 1847,616 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 1792,187 | 1792,187 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  | 55,429 | 55,429 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |