План создания инфраструктуры в Тамбовском районе на 2016-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия (инвестиционного проекта)** | **Сроки реализации мероприятия (инвестиционного проекта)** | | **Объем инвестиций (финансирование), млн. руб.** | | | | | | | | **Ожидаемый результат** |
| **Источники** | **Всего** | **В том числе по годам:** | | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021 - 2025** |
| **1.** | **Культура** | | | **ВСЕГО** | **46,3** | **0,0** | **0,0** | **14,3** | **0,0** | **0,0** | **32,0** |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт Дома культуры, с. Толстовка | 2018 г. | | Всего | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Дом культуры с залом на 100 зрительных мест |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Капитальный ремонт Дома культуры, с. Жариково | 2021 - 2025 гг. | | Всего | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | Дом культуры с залом на 196 зрительных мест |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Капитальный ремонт Дома культуры, с. Муравьевка | 2021 - 2025 гг. | | Всего | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | Дом культуры с залом на 250 зрительных мест |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Капитальный ремонт Дома культуры, с. Николаевка | 2021 - 2025 гг. | | Всего | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | Дом культуры с залом на 80 зрительных мест |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Капитальный ремонт Дома культуры, с. Красное | 2021 - 2025 гг. | | Всего | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | Дом культуры с залом на 200 зрительных мест |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Капитальный ремонт Дома культуры, с. Раздольное | 2021 - 2025 гг. | | Всего | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | Дом культуры с залом на 360 зрительных мест |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.** | **Физическая культура и спорт** | | | **ВСЕГО** | **344,5** | **0,0** | **0,0** | **10,0** | **104,5** | **230,0** | **0,0** |  |
| 2.1. | Строительство крытого катка с искусственным льдом, с. Тамбовка | 2019 - 2020 гг. | | Всего | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 0,0 | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 100 чел./смену |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2.2. | Ремонт спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпик", с. Тамбовка | 2018 г. | | Всего | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 89 чел./смену |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Строительство спортивного игрового зала, с. Тамбовка | 2020 г. | | Всего | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 50 чел./смену |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Строительство спортивного игрового зала, с. Раздольное | 2020 г. | | Всего | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 35 чел./смену |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Реконструкция спортивного зала СОШ, с. Раздольное | 2020 г. | | Всего | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 90 чел./смену |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.** | **Здравоохранение** | | | **ВСЕГО** | **30,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **11,0** | **19,8** | - |
| 3.1. | Возведение модульного ФАП, с. Гильчин | 2021 - 2025 гг. | | Всего | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 1 модульный ФАП на 218 человек |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Возведение модульного ФАП, с. Куропатино | 2021 - 2025 гг. | | Всего | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 1 модульный ФАП на 481 человека |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Возведение модульного ФАП, с. Привольное | 2021 - 2025 гг. | | Всего | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 1 модульный ФАП на 352 человека |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Возведение модульного ФАП, с. Чуевка | 2020 г. | | Всего | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 1 модульный ФАП на 180 человек |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Возведение модульного ФАП, с Лозовое | 2020 г. | | Всего | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 1 модульный ФАП на 830 человек |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | **Образование** | | | **ВСЕГО** | **448,6** | **1,4** | **1,1** | **12,2** | **13,6** | **356,6** | **63,7** | - |
| 4.1. | Ремонт спортзала СОШ, с. Косицино | 2017 г. | | Всего | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 56 чел./смену |
| из федерального бюджета | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Капитальный ремонт 2 ДОУ, с. Тамбовка | 2019 - 2020 гг. | | Всего | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 1,8 | 0,0 | 2 ДОУ на 275 мест |
| из федерального бюджета | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 1,3 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,5 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | Капитальный ремонт ДОУ, с. Толстовка | 2018 г. | | Всего | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДОУ на 44 места |
| из федерального бюджета | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. | Капитальный ремонт ДОУ, с. Николаевка | 2021 - 2025 гг. | | Всего | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,2 | ДОУ на 64 места |
| из федерального бюджета | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,4 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. | Капитальный ремонт СОШ, с. Придорожное | 2021 - 2025 гг. | | Всего | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | СОШ на 118 учащихся |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.6. | Капитальный ремонт ГДО при СОШ, с. Косицино | 2021 - 2025 гг. | | Всего | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | Дошкольная группа при СОШ на 122 места |
| из федерального бюджета | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.7. | Капитальный ремонт СОШ, с. Козьмодемьяновка | 2018 г. | | Всего | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | СОШ на 107 учащихся |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.8. | Капитальный ремонт СОШ, с. Толстовка | 2019 г. | | Всего | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | СОШ на 106 учащихся |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.9. | Строительство здания начальной школы, с. Тамбовка | 2020 г. | | Всего | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | СОШ на 350 учащихся |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.10. | Капитальный ремонт СОШ, с. Тамбовка | 2020 г. | | Всего | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | СОШ на 923 учащихся |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.11. | Капитальный ремонт СОШ, с. Лермонтовка | 2021 - 2025 гг. | | Всего | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | СОШ на 106 учащихся |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.12. | Ремонт спортзала СОШ, с. Садовое | 2016 г. | | Всего | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | СОШ на 152 учащихся |
| из федерального бюджета | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.13. | Строительство начальной школы и пищеблока, с. Новоалександровка | 2021 - 2025 гг. | | Всего | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | Начальная школа на 120 учащихся |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.14. | Капитальный ремонт СОШ, с. Красное | 2021 - 2025 гг. | | Всего | 29,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,4 | СОШ на 97 учащихся |
| из федерального бюджета | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,6 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.15. | Капитальный ремонт СОШ, с. Куропатино | 2019 г. | | Всего | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | СОШ на 96 учащихся |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.16. | Капитальный ремонт СОШ, с. Жариково | 2021 - 2025 гг. | | Всего | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | СОШ на 110 учащихся |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5.** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | | | **ВСЕГО** | **259,3** | **0,4** | **0,0** | **0,0** | **40,0** | **104,8** | **114,0** | - |
| 5.1. | Модернизация 2 котельных, с. Тамбовка | 2016 г. | | Всего | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 котла, повышение КПД до 75% |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Бурение скважины и установка модульной станции очистки воды на водонапорную башню, с. Тамбовка | 2020 г. | | Всего | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 15 тыс. куб. м/сутки воды для обеспечения 3500 человек |
| из федерального бюджета | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. | Строительство канализационных очистных сооружений, с. Тамбовка | 2020 г. | | Всего | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | Очистка стоков - 100% |
| из федерального бюджета | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4. | Модернизация теплотрассы, с. Тамбовка | 2019 г. | | Всего | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 км тепловых сетей, снижение износа на 20% |
| из федерального бюджета | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.5. | Строительство канализационных очистных сооружений, с. Козьмодемьяновка | 2020 г. | | Всего | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | Очистка стоков - 100% |
| из федерального бюджета | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6. | Ремонт теплотрассы, с. Новоалександровка | 2021 - 2025 гг. | | Всего | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,25 км тепловых сетей, снижение износа на 10% |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.7. | Модернизация котельной, с. Новоалександровка | 2021 - 2025 гг. | | Всего | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1 котел, повышение КПД до 75% |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.8. | Установка модульной станции очистки воды на водонапорную башню, с. Раздольное | 2021 - 2025 гг. | | Всего | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 10 тыс. куб. м/сутки воды для обеспечения 1790 человек |
| из федерального бюджета | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.9. | Установка модульной станции очистки воды на водонапорную башню, с. Садовое | 2021 - 2025 гг. | | Всего | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 5 тыс. куб. м/сутки воды для обеспечения 865 человек |
| из федерального бюджета | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.10. | Строительство канализационных очистных сооружений, с. Раздольное | 2021 - 2025 гг. | | Всего | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | Очистка стоков - 100% |
| из федерального бюджета | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.11. | Строительство канализационных очистных сооружений, с. Новоалександровка | 2021 - 2025 гг. | | Всего | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | Очистка стоков - 100% |
| из федерального бюджета | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.12. | Строительство канализационных очистных сооружений, с. Лазаревка | 2021 - 2025 гг. | | Всего | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | Очистка стоков - 100% |
| из федерального бюджета | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.13. | Строительство канализационных очистных сооружений, с. Лермонтовка | 2021 - 2025 гг. | | Всего | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | Очистка стоков - 100% |
| из федерального бюджета | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6.** | **Строительство жилых домов** | | | **ВСЕГО** | **2408,0** | **162,5** | **219,5** | **231,0** | **244,0** | **258,5** | **1292,5** | - |
| 6.1. | Строительство индивидуальных жилых домов | 2016 - 2025 гг. | | Всего | 2408,0 | 162,5 | 219,5 | 231,0 | 244,0 | 258,5 | 1292,5 | Строительство жилых домов площадью 50 тыс. кв. м |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 2408,0 | 162,5 | 219,5 | 231,0 | 244,0 | 258,5 | 1292,5 |
| **7.** | **Дорожная деятельность** | | | **ВСЕГО** | **315,2** | **86,7** | **181,5** | **5,0** | **42,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 7.1. | Ремонт автомобильной дороги "Екатеринославка - Тамбовка - Константиновка" | 2016 - 2017 гг. | | Всего | 118,9 | 0,4 | 118,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 км автомобильных дорог |
| из федерального бюджета | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 118,5 | 0,0 | 118,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2. | Ремонт автомобильной дороги "Тамбовка - Раздольное - Муравьевка | 2016 - 2017 гг. | | Всего | 25,5 | 9,3 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,2 км автомобильных дорог |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 25,5 | 9,3 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3. | Реконструкция мостового перехода автомобильной дороги "Лозовое - Садовое - Лермонтовка" | 2016 г. | | Всего | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 км автомобильных дорог |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.4. | Ремонт и содержание автомобильных дорог в рамках муниципального дорожного фонда | 2016 г. | | Всего | 17,2 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 км автомобильных дорог |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 17,2 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.5. | Ремонт автомобильных дорог регионального значения | 2016 г. | | Всего | 59,4 | 59,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 км автомобильных дорог |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 59,4 | 59,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.6. | Ремонт автомобильной дороги "Обход с. Тамбовка" | 2017 г. | | Всего | 46,8 | 0,0 | 46,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 км автомобильных дорог |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 46,8 | 0,0 | 46,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.7. | Строительство автомобильной дороги к животноводческой ферме ООО "Приамурье" | 2018 - 2019 гг. | | Всего | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 2 км автомобильных дорог |
| из федерального бюджета | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
| **8.** | **Связь** | | | **ВСЕГО** | **22,3** | **0,0** | **21,8** | **0,0** | **0,5** | **0,0** | **0,0** |  |
| 8.1. | Строительство волоконно-оптических линий связи, с. Красное | 2017 г. | | Всего | 21,8 | 0,0 | 21,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Наличие точки доступа к сети Интернет, 1 ед. |
| из федерального бюджета | 21,8 | 0,0 | 21,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2. | Ремонт отделения почтовой связи | 2019 г. | | Всего | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | Предоставление услуг почтовой связи 7500 жителям |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| **9.** | **Электросетевое хозяйство** | | | **ВСЕГО** | **243,3** | **7,9** | **18,9** | **18,8** | **63,8** | **69,0** | **64,9** |  |
| 9.1. | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ, с. Тамбовка | 2010 - 2021 гг. | | Всего | 113,8 | 7,0 | 18,9 | 18,8 | 20,1 | 26,6 | 22,4 | Снижение износа электросетей на 30% |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 113,8 | 7,0 | 18,9 | 18,8 | 20,1 | 26,6 | 22,4 |
| 9.2. | Строительство ВЛ-110 кВ ПС Журавли - Тамбовка | 2013 - 2020 гг. | | Всего | 42,2 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 37,8 | 3,5 | 0,0 | Снижение износа электросетей на 30% |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 42,2 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 37,8 | 3,5 | 0,0 |
| 9.3. | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ Тамбовка с проектно-изыскательскими работами, с. Тамбовка | 2019 - 2021 гг. | | Всего | 87,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 38,9 | 42,5 | Снижение износа электросетей на 30% |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 87,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 38,9 | 42,5 |
| **10.** | **Обеспечение занятости населения** | | | **ВСЕГО** | **0,1** | **0,0** | **0,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 10.1. | Предоставление единовременной финансовой помощи безработным гражданам в случае их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо КФХ | 2017 г. | | Всего | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 5% в год |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ВСЕГО** | |  |  | **4118,3** | **258,9** | **442,8** | **291,3** | **508,4** | **1029,9** | **1586,9** |  |