| АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ______________ |  | № ПРОЕКТ |
| с.Тамбовка |  |  |

Об  утверждении муниципальной программы

«Обращение с отходами, в том числе

с твердыми коммунальными отходами

на территории Тамбовского района»

В целях исполнения Федерального закона от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства Амурской области от 08.11.2017 № 527 «Об утверждении региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Амурской области на период 2018-2028 годов» так же в целях реализации «Территориальной схемы по обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами  на территории Амурской области на период 2018 - 2028 годов»,

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовского района».

- Постановление администрации Тамбовского района от 28.02.2019 № 146«Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовского района Амурской области на 2019-2025 годы считать утратившем силу с 01.01.2020 года ».

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района                                                                                            Н.Н. Змушко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы

Тамбовского района

от __________№ _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовского района"

- Паспорт

муниципальной  программы «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовского района»

| Наименование муниципальной программы | Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовского района |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Отдел по развитию инфраструктуры Администрации Тамбовского района |
| Участники муниципальной программы | - Комитет по управлению муниципальным имуществом Тамбовского района; Отдел по развитию инфраструктуры Администрации Тамбовского района |
| Цель муниципальной программы | Организация в Тамбовском районе мест накопления (в том числе раздельного накопления), сбора, транспортирования отходов, в том числе твердых коммунальных отходов в целях улучшения экологической обстановки для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения в поселениях Тамбовского района |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание мест (контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 2. Ликвидация несанкционированных свалок мусора на межселенных территориях Тамбовского района; 3. Содействие региональному оператору в организации сбора, вывоза и накопления твердых коммунальных отходов. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2020-2025 годы без выделения этапов |
| Объемы ассигнований районного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также средства, привлекаемые из других источников | Объем ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 120,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 – 40,0 0 тыс. рублей; 2021 – 40,00 тыс. рублей; 2022 – 40,00 тыс. рублей; 2023 – 0,0 тыс. рублей; 2024 – 0,00 тыс. рублей; 2025 – 0,00 тыс. рублей. Планируется привлечение средств из областного бюджета в виде субсидий |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Наличие оборудованных мест (контейнерных площадок) и установленных емкостей для сбора твердых коммунальных отходов от населения на территории Тамбовского района к 2025 году 100%. 2. Увеличение доли твердых коммунальных отходов, размещаемых в местах временного накопления отходов, к 2025 году до 100%. 3. Ликвидация несанкционированных свалок мусора на межселенных территориях Тамбовского района к 2025 году до 50%. |

2. Общая характеристика ситуации в сфере обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовского района

Муниципальная программа «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовского района Амурской области на 2019-2022 годы» разработана для принятия срочных мер по сокращению загрязнения атмосферы, водоисточников, земли, улучшению санитарной и эпидемиологической безопасности всей системы накопления, сбора, транспортирования, обезвреживания и утилизации твердых коммунальных отходов  на территории Тамбовского района, улучшению экологической обстановки для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения в поселениях  Тамбовского района.

В Тамбовском районе ежегодно образуется около 32,6 тыс. тонн твердых коммунальных отходов потребления, при этом процент их переработки и утилизации очень низкий. Существующие исторически сложившиеся свалки размещения ТКО, расположенные на территории Тамбовского района, не отвечает требованиям природоохранного и экологического законодательства РФ, и подлежат ликвидации.

Все отходы в районе размещаются на 19-ти несанкционированных свалках, которые располагаются вне границ населенных пунктов. 
Фактически бытовые отходы, крупногабаритный и строительный мусор складируются на открытых  площадках. Изоляция слоев мусора не производится, отсутствует ограждение, а въезд на свалки не охраняется. В настоящее время в районе отсутствует корректная учетная политика в сфере обращения с отходами. Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов в большинстве населенных пунктов района не организован и отдан для решения жителям населенных пунктов. Результатом является отсутствие эффективного контроля за обращением с отходами на территориях населенных пунктов района.

Таким образом, управление отходами в районе  осуществляется на основе разрозненных мероприятий, в виде принятия административных мер к нарушителям, допустившим образование несанкционированных навалов мусора. Это повлекло за собой загрязнение отходами земель и поселковых территорий.

Учитывая протяженность и плотность проживающего населения Тамбовского района, необходимо обустроить существующие свалки под временное накопление твердых коммунальных отходов с последующим вывозом и утилизацией при содействии регионального оператора.

На территории Тамбовского района необходимо создать места (контейнерные площадки) накопления твердых коммунальных отходов, как в частном секторе, так и на территории многоквартирных домов в соответствии с правилами благоустройства поселений и отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения района.

Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Тамбовском районе  - один из наиболее проблемных и нерешенных вопросов в области охраны окружающей среды.

Основные проблемные вопросы, связанные с предотвращением, выявлением и ликвидацией несанкционированных свалок твердых бытовых отходов:

1) низкий уровень экологической культуры населения;

2) отсутствие должного контроля за соблюдением требований по работе с отходами со стороны органов государственного контроля, неприменение в соответствии с действующим законодательством штрафных санкций к нарушителям (в т.ч. к предприятиям, у которых отсутствуют места под размещение отходов);

3) неспособность ряда муниципальных образований района, в связи с дотационными бюджетами, самостоятельно решать вопросы по ликвидации несанкционированных свалок и приведению объектов размещения отходов в соответствие с установленными требованиями;

4) низкая эффективность работы на местах по вопросам благоустройства, по причине отсутствия у поселений полномочий по составлению административных протоколов об административных правонарушениях за нарушения требований правил благоустройства.

Наряду с проблемными вопросами возникают и риски реализации программы:

- недостаток средств бюджетов муниципальных образований;

- отсутствие в области отрасли по переработке и утилизации отходов.

Перечисленные риски могут повлечь невыполнение отдельных мероприятий муниципальной программы в установленные сроки, что, в конечном счете, отразится на достижении показателей реализации муниципальной программы.

Цель муниципальной программы это организация в Тамбовском районе мест накопления (в том числе раздельного накопления), сбора, транспортирования отходов, в том числе твердых коммунальных отходов для улучшения экологической обстановки для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения в поселениях  Тамбовского района.

Программно-целевой метод позволит обеспечить  процесс накопления (в том числе раздельного накопления), сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов в целях обеспечения экологической и экономически эффективной обработки отходов, создать комплексную систему управления отходами, привлечь инвестиции.

3. Основные цели и задачи муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты

Целью муниципальной программы ««Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовского района Амурской области на 2019-2025 годы» является организация в Тамбовском районе мест накопления (в том числе раздельного накопления), сбора, транспортирования отходов, в том числе твердых коммунальных отходов для улучшения экологической обстановки для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения в поселениях  Тамбовского района.

Достижение поставленной цели будет осуществляться путем решения следующих задач:

1.  Создание и оборудование мест (контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

2.     Ликвидация несанкционированных свалок мусора на межселенных территориях Тамбовского района.

3. Временное размещение отходов в местах накопления, определенных региональным оператором и согласованных с органом местного самоуправления Тамбовского района, соответствующих нормативным требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Проблема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Тамбовском районе является комплексной, ее решение наиболее целесообразно проводить путем разработки и реализации муниципальной программы.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Результат реализации муниципальной программы, ее эффективность и результативность:

- увеличение количества оборудованных мест  (контейнерных площадок) и установленных емкостей для сбора твердых коммунальных отходов от населения к 2025 году до 100%;

- увеличение доли твердых коммунальных отходов, размещаемых в местах временного накопления отходов, определенных региональным оператором и согласованных с органом местного самоуправления Тамбовского района, соответствующих нормативным требованиям действующего законодательства Российской Федерации к 2025 году до 100%;

- увеличение доли ликвидированных несанкционированных свалок на межселенных территориях Тамбовского района к 2025 году до 50%.

Реализация муниципальной программы позволит:

– улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории Тамбовского района путем снижения уровня загрязнения почв отходами и содержащимися в них вредными веществами;

– создать и развить в районе производственную инфраструктуру для выполнения работ и услуг в сфере обращения с отходами;

– развить сеть объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для обработки, частичной утилизации или длительного хранения отходов;

– создать дополнительные рабочие места, в том числе и для социально-незащищенных слоев населения;

– повысить уровень экологического сознания населения района.

Внесение изменений в муниципальную программу по мероприятиям муниципальной программы (Таблица 1), показателям (индикаторам)  (Приложение № 1), ресурсному обеспечению за счет средств районного бюджета и других источников финансирования (Приложения № 2 ) осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, либо по предложению от соисполнителей и участников муниципальной программы, изменением нормативных правовых актов в данной отрасли.

4. Описание системы мероприятий муниципальной программы

Подпрограмма реализуется путем выполнения следующих основных  мероприятий (Таблица 1):

1.    Основное мероприятие «Информационная работа» включает в себя следующие мероприятия:

1.1.  мероприятие «организация и проведение семинаров с главами сельсоветов по вопросу «Перехода на новую систему обращения с отходами»;

1.2.  мероприятие «проведение разъяснительной и информационной работы среди населения,  предпринимательского сообщества, бюджетных учреждений по вопросу «Перехода на новую систему обращения с отходами» и заключения договоров на вывоз ТКО с региональным оператором»;

1.3. мероприятие «развитие системы экологического просвещения и пропаганды экологических знаний среди населения Тамбовского района».

2. Основное мероприятие «Содействие региональному оператору в организации накопления (в том числе раздельного накопления), сбора, транспортировки отходов, в том числе твердых коммунальных отходов заключается» включает в себя следующие мероприятия:

2.1. мероприятие « проведение обследования свалки с. Тамбовка для передачи в концессию региональному оператору земельного участка для создания объекта временного размещения отходов с последующей установкой на нём мусоросортировочного комплекса»;

2.2. мероприятие «выделении и межевании земельных участков под размещение площадок для раздельного сбора твердых коммунальных отходов»;

2.3. мероприятие « участии в организации ликвидации 19 несанкционированных свалок на межселенных территориях Тамбовского района».

3. основное мероприятие «Оборудование контейнерных площадок с установкой на них контейнеров (емкостей) под сбор ТКО в частном секторе населенных пунктов района заключается» включает в себя следующие мероприятия:

3.1. мероприятие «выделение земельных участков в селах района под размещение контейнерных площадок в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

3.2. мероприятие  «оборудование контейнерных площадок с установкой на них контейнеров (емкостей) под сбор ТКО в частном секторе населенных пунктов района». Данное мероприятие позволит  в оборудовании 155 контейнерных площадок в 27 сёлах района с установкой на них металлических контейнеров с крышками 509 штук. Данное мероприятие будет исполнено только в случае софинансирования из областного бюджета в размере не менее 90% от запланированной суммы в соответствии с Порядком и условиями предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований области на софинансирование мероприятия «Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов».

Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета Тамбовского района на соответствующий год.

Главным распорядителем средств районного бюджета является администрация Тамбовского района.

Таблица 1

| № | Наименования мероприятий | Сроки исполнения | Объем финансирования тыс.руб. | Источники финансирования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие: «Информационная работа» |  |  |  |  |
| 1.1. | мероприятие «Организация и проведение семинаров с главами сельсоветов района по вопросу «Перехода на новую систему обращения с отходами» | 2020-2025 | - | - | отдел по развитию инфраструктуры |
| 1.2. | мероприятие «Проведение разъяснительной и информационной работы среди населения, предпринимательского сообщества, бюджетных учреждений по вопросу «Перехода на новую систему обращения с отходами» и заключения договоров на вывоз ТКО с региональным оператором» | 2020-2025 | - | - | отдел по развитию инфраструктуры, Отдел экономики и труда, главы поселений |
| 1.3. | мероприятие «Развитие системы экологического просвещения и пропаганды экологических знаний среди населения Тамбовского района» | 2020-2025 | - | - | отдел по развитию инфраструктуры |
| 2. | Основное мероприятие: «Содействие региональному оператору в организации накопления (в том числе раздельного накопления), сбора, транспортировки отходов, в том числе твердых коммунальных отходов заключается» |  |  |  |  |
| 2.1. | мероприятие «Проведение обследования свалки с. Тамбовка для передачи в концессию региональному оператору земельного участка для создания объекта временного размещения отходов» | 2019 | - | - | отдел по развитию инфраструктуры, КУМИ |
| 2.2. | мероприятие «Выделение и межевание земельных участков под размещение площадок для раздельного сбора твердых коммунальных отходов» | 2020-2025 | - | - | отдел по развитию инфраструктуры, КУМИ |
| 2.3. | мероприятие «Участие в организации ликвидации несанкционированных свалок на межселенных территориях Тамбовского района» | 2020-2025 | 120,00 | средства бюджета Тамбовского района, средства областного бюджета, внебюджетные источники | отдел по развитию инфраструктуры, региональный оператор |
| 3. | Основное мероприятие: «Оборудование контейнерных площадок с установкой на них контейнеров (емкостей) под сбор ТКО в частном секторе населенных пунктов района заключается» |  |  |  |  |
| 3.1. | мероприятие «выделение земельных участков в селах района под размещение контейнерных площадок в соответствии с законодательством Российской Федерации» | 2020-2022 | - | - | КУМИ |
| 3.2. | мероприятие «Оборудование контейнерных площадок с установкой на них контейнеров (емкостей) под сбор ТКО в частном секторе населенных пунктов района» | 2019-2020 |  | средства бюджета Тамбовского района, субсидия из областного бюджета, внебюджетные источники | отдел по развитию инфраструктуры, региональный оператор |
| ИТОГО: |  |  | 120,0 |  |  |

## 5. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

## Муниципальная программа базируется на положениях:
Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

## Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

## Федерального закона от 4 мая 1999 года N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха";

## Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

## Указа Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 года N 176 "О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года";

## постановления Правительства Российской Федерации от 3 октября 2015 года N 1062 "О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности";

## постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2016 года N 197 "Об утверждении требований к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами";

## постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 года N 269 "Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов";

## распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2015 года N 1886-р "Об утверждении перечня готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств";

## распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2015 года N 2491-р "Об утверждении нормативов утилизации отходов от использования товаров";

## Закона Амурской области от 10 ноября 2005 года N 89-ОЗ "Об охране окружающей среды в Амурской области";

## Закона Амурской области от 10 мая 2016 года N 679-ОЗ "О разграничении полномочий органов государственной власти Амурской области в сфере обращения с отходами производства и потребления";

## постановления Правительства Амурской области от 12 февраля 2013 года N 40 "Об утверждении Правил осуществления регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами)";

## постановления Правительства Амурской области от 24 августа 2017 года N 408 "Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Амурской области".

6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение конкретных целей и решение задач, стоящих перед системой жилищно-коммунального хозяйства Тамбовского района до 2025 года.

Мероприятия по реализации муниципальной программы будут реализованы в один этап, в течение 2020-2025 годов, что включает:

- оборудование мест (контейнерных) площадок с установкой емкостей под сбор твердых коммунальных отходов в частном секторе;

- содействие региональному оператору в организации накопления (в том числе раздельного накопления), сбора, транспортировки отходов, в том числе твердых коммунальных отходов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- выделение и межевание земельных участков под размещение площадок для раздельного сбора твердых коммунальных отходов;

- реализацию первоочередных экологических мероприятий, направленных на вовлечение населения, общественных организаций, учреждений и предприятий в разработку экологических проектов и участие в них;

- развитие системы экологического просвещения и пропаганды экологических знаний среди населения Тамбовского района.

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета на 2020 – 2025 годы составит 120,0 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 40,00 тыс. рублей;

2021 год – 40,00 тыс. рублей;

2022 год – 40,00 тыс. рублей;

2023 год – 0,00 тыс. рублей;

2024 год – 0,00 тыс. рублей;

2025 год – 0,00 тыс. рублей.

Планируется привлечение средств областного бюджета в виде субсидий на софинансирование мероприятий муниципальной программы.

- Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы Тамбовского района из различных источников финансирования приведены в приложениях № 2 к настоящей муниципальной программе.

8. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы базируется на принципах партнерства органов исполнительной власти Амурской области, органов местного самоуправления администрации Тамбовского района, администраций сельских поселений Тамбовского района, входящих в его состав, и предприятий, осуществляющих деятельность на территории района, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников муниципальной программы.

Заказчик муниципальной программы - администрация Тамбовского района Амурской области:

- обеспечивает реализацию муниципальной программы в соответствии с перечнем мероприятий муниципальной программы;

- заключает муниципальные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией муниципальной программы;

- в ходе реализации муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств;

- осуществляет проведение мониторинга реализации муниципальной программы.

Текущее управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется заказчиком муниципальной программы.
Заказчик муниципальной программы в соответствии с установленным порядком:

- разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения муниципальной программы;

- ежегодно при необходимости уточняет целевые индикаторы и показатели, затраты по мероприятиям муниципальной программы, механизм ее реализации, состав участников муниципальной программы;

- подготавливает с учетом хода реализации муниципальной программы в текущем году предложения по изменению объемов и направлению расходов по муниципальной программе на очередной финансовый год и плановый период, сроков ее реализации либо прекращении ее реализации (при необходимости);

- представляет ежеквартально информацию об исполнении муниципальной программы;

- представляет ежегодно доклад о ходе реализации муниципальной программы, информацию об оценке эффективности и отчет об исполнении муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы в рамках реализации соответствующих мероприятий муниципальной программы:

- подготавливают предложения по уточнению мероприятий муниципальной программы;

- представляют ежеквартально информацию об исполнении мероприятий муниципальной программы;

- представляют ежегодно доклад о ходе реализации мероприятий муниципальной программы и отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы.

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте Администрации Тамбовского района информацию о муниципальной программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, степени выполнения мероприятий муниципальной программы.

9. Планируемые показатели эффективности реализации программы

и непосредственные результаты программы

Система показателей эффективности программы включает целевые показатели, характеризующие решение задач   и достижение целей программы, а также показатели, количественно отражающие ход реализации основных мероприятий программы.

Основными показателями эффективности реализации муниципальной программы, является достижение к 2025 году следующих конечных результатов:

1. Наличие оборудованных мест  (контейнерных площадок) и установленных емкостей для сбора твердых коммунальных отходов от населения на территории Тамбовского района к 2020 году 100%.

2. Увеличение доли твердых коммунальных отходов, размещаемых в местах временного накопления отходов, к 2025 году до 100%.

3. Ликвидация несанкционированных свалок мусора на межселенных территориях Тамбовского района к 2025 году до 50%.

Коэффициенты значимости показателей

| № п/п | Наименование программы, программы, основного мероприятия, мероприятия | Значение планового показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовского района Амурской области на 2019-2023 годы" | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: «Информационная работа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | мероприятие «Организация и проведение семинаров с главами сельсоветов района по вопросу «Перехода на новую систему обращения с отходами» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | мероприятие «Проведение разъяснительной и информационной работы среди населения, предпринимательского сообщества, бюджетных учреждений по вопросу «Перехода на новую систему обращения с отходами» и заключения договоров на вывоз ТКО с региональным оператором» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | мероприятие «Развитие системы экологического просвещения и пропаганды экологических знаний среди населения Тамбовского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие: «Содействие региональному оператору в организации накопления (в том числе раздельного накопления), сбора, транспортировки отходов, в том числе твердых коммунальных отходов заключается» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | мероприятие «Проведение обследования свалки с. Тамбовка для передачи в концессию региональному оператору земельного участка для создания объекта временного размещения отходов» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | мероприятие «Выделение и межевание земельных участков под размещение площадок для раздельного сбора твердых коммунальных отходов» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | мероприятие «Участие в организации ликвидации несанкционированных свалок на межселенных территориях Тамбовского района» | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие: «Оборудование контейнерных площадок с установкой на них контейнеров (емкостей) под сбор ТКО в частном секторе населенных пунктов района заключается» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | мероприятие «выделение земельных участков в селах района под размещение контейнерных площадок в соответствии с законодательством Российской Федерации» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | мероприятие «Оборудование контейнерных площадок с установкой на них контейнеров (емкостей) под сбор ТКО в частном секторе населенных пунктов района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Обращение с отходами, в том числе

с твердыми коммунальными отходами

на территории Тамбовского района»

Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы

| N | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Срок реализации |  | Координатор программы, координатор подпрограммы, участники мун.прог | Наименование показателя, единица измерения | Источник данных, использован-ный для расчета показателя | Базис-ный год 2019 (плановый) | Значение планового показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | завершение |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовского района Амурской области на 2019-2023 годы" | 2019 | 2025 | Отдел по развитию инфраструктуры; КУМИ | Доля сбора твердых коммунальных отходов от населения и предприятий района, размещаемых в местах временного накопления отходов, % | Информация ООО «Полигон» | 70 | 80 | 89 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Основное мероприятие: «Информационная работа» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | мероприятие «Организация и проведение семинаров с главами сельсоветов района по вопросу «Перехода на новую систему обращения с отходами» | 2019 | 2025 | Отдел по развитию инфраструктуры | Количество проведенных совещаний, протоколов, ед. | Информация отдела по развитию инфраструктуры | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | мероприятие «Проведение разъяснительной и информационной работы среди населения, предпринимательского сообщества, бюджетных учреждений по вопросу «Перехода на новую систему обращения с отходами» и заключения договоров на вывоз ТКО с региональным оператором» | 2019 | 2025 | Отдел по развитию инфраструктуры | Количество проведенных совещаний, протоколов, ед. | Информация отдела по развитию инфраструктуры | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | мероприятие «Развитие системы экологического просвещения и пропаганды экологических знаний среди населения Тамбовского района» | 2019 | 2025 | Отдел по развитию инфраструктуры | Количество проведенных совещаний, протоколов, ед. | Информация отдела по развитию инфраструктуры | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие: «Содействие региональному оператору в организации накопления (в том числе раздельного накопления), сбора, транспортировки отходов, в том числе твердых коммунальных отходов заключается» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | мероприятие «Проведение обследования свалки с. Тамбовка для передачи в концессию региональному оператору земельного участка для создания объекта временного размещения отходов» | 2019 | 2025 | Отдел по развитию инфраструктуры; КУМИ | Количество обследование и проведенных конкурсов, ед. | Информация КУМИ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | мероприятие «Выделение и межевание земельных участков под размещение площадок для раздельного сбора твердых коммунальных отходов» | 2019 | 2025 | Отдел по развитию инфраструктуры; КУМИ | Количество проведенных кадастровых работ по межеванию земельных участков, ед. | Информация КУМИ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | мероприятие «Участие в организации ликвидации несанкционированных свалок на межселенных территориях Тамбовского района» | 2019 | 2025 | Отдел по развитию инфраструктуры; региональный оператор | Доля общего количества ликвидированных свалок, % | Информация отдела по развитию инфраструктуры | 0 | 15 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие: «Оборудование контейнерных площадок с установкой на них контейнеров (емкостей) под сбор ТКО в частном секторе населенных пунктов района заключается» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | мероприятие «выделение земельных участков в селах района под размещение контейнерных площадок в соответствии с законодательством Российской Федерации» | 2019 | 2025 | КУМИ | Количество проведенных кадастровых работ по межеванию земельных участков, ед. | Информация КУМИ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | мероприятие «Оборудование контейнерных площадок с установкой на них контейнеров (емкостей) под сбор ТКО в частном секторе населенных пунктов района» | 2019 | 2025 | Отдел по развитию инфраструктуры; региональный оператор | Доля установленных площадок от общего числа потребности, % | Информация отдела по развитию инфраструктуры | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Обращение с отходами, в том числе

с твердыми коммунальными отходами

на территории Тамбовского района»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы района из различных источников финансирования

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы | Источники финансирования | Код бюджетной классификации <**> |  |  | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | ГРБС | ГРБС | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовского района» | Отдел по развитию инфраструктуры администрации Тамбовского района | Всего |  |  |  | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Информационная работа» |  | Всего |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Наименование мероприятия 1.1.1 «Организация и проведение семинаров с главами сельсоветов района по вопросу «Перехода на новую систему обращения с отходами» |  | Всего |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | наименование мероприятия 1.1.2 «Проведение разъяснительной и информационной работы среди населения, предпринимательского сообщества, бюджетных учреждений по вопросу «Перехода на новую систему обращения с отходами» и заключения договоров на вывоз ТКО с региональным оператором» |  | Всего |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | наименование мероприятия 1.1.3 «Развитие системы экологического просвещения и пропаганды экологических знаний среди населения Тамбовского района» |  | Всего |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | основное мероприятие 1.2 «Содействие региональному оператору в организации накопления (в том числе раздельного накопления), сбора, транспортировки отходов, в том числе твердых коммунальных отходов» |  | Всего |  |  |  | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | наименование мероприятия 1.2.1 «Проведение обследования свалки с. Тамбовка для передачи в концессию региональному оператору земельного участка для создания объекта временного размещения отходов» |  | Всего |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | наименование мероприятия 1.2.2 «Выделение и межевание земельных участков под размещение площадок для раздельного сбора твердых коммунальных отходов» |  | Всего |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | мероприятие 1.2.3 «Участие в организации ликвидации несанкционированных свалок на межселенных территориях Тамбовского района» |  | Всего |  |  |  | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Оборудование контейнерных площадок с установкой на них контейнеров (емкостей) под сбор ТКО в частном секторе населенных пунктов района» |  | Всего |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | мероприятие 1.3.1 «выделение земельных участков в селах района под размещение контейнерных площадок в соответствии с законодательством Российской Федерации» |  | Всего |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | мероприятие 1.3.2 «Оборудование контейнерных площадок с установкой на них контейнеров (емкостей) под сбор ТКО в частном секторе населенных пунктов района» |  | Всего |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0, |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0, |