ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства Амурской области

От 8 августа 2011 г. N 90-р

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ

ПРОЕКТОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. распоряжений Правительства Амурской области  от 27.02.2012 [N 23-р](consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0938C943B7412B1462C4217B3D6EB083BA514F4EC1D6D4EFD16118A672BFD0D94DA9b4IEC), от 16.04.2013 [N 45-р](consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0938C943B7412B1462C421783C6FB184BA514F4EC1D6D4EFD16118A672BFD0D94DA9b4IEC),  от 21.11.2013 [N 211-р](consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0938C943B7412B1462C421783B6DB183BA514F4EC1D6D4EFD16118A672BFD0D94DA9b4IEC), от 02.06.2014 [N 125-р](consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0938C943B7412B1462C421793C69BF84BA514F4EC1D6D4EFD16118A672BFD0D94DA9b4IEC),  от 01.10.2014 [N 260-р](consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0938C943B7412B1462C421793E6BB784BA514F4EC1D6D4EFD16118A672BFD0D94DA9b4IEC), от 29.12.2014 [N 303-р](consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0938C943B7412B1462C42179386BB186BA514F4EC1D6D4EFD16118A672BFD0D94DA9b4IEC),  от 03.06.2015 [N 70-р](consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0938C943B7412B1462C421793564BE84BA514F4EC1D6D4EFD16118A672BFD0D94DA9b4IEC), от 24.01.2017 [N 10-р](consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0938C943B7412B1462C421773F6EB585BA514F4EC1D6D4EFD16118A672BFD0D94DA9b4IEC),  от 26.07.2017 [N 90-р](consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0938C943B7412B1462C421773B6FB382BA514F4EC1D6D4EFD16118A672BFD0D94DA9b4IEC), от 25.10.2017 [N 128-р](consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0938C943B7412B1462C42177356FB087BA514F4EC1D6D4EFD16118A672BFD0D94DA9b4IEC),  от 02.11.2017 [N 133-р](consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0938C943B7412B1462C421773569B080BA514F4EC1D6D4EFD16118A672BFD0D94DA9b4IEC)) |

В соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0938C943B7412B1462C4217A3D6CB28ABA514F4EC1D6D4bEIFC) Амурской области от 5 сентября 2007 г. N 374-ОЗ "Об инвестиционной деятельности в Амурской области", [постановлением](consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0938C943B7412B1462C4217A3E6EBF82BA514F4EC1D6D4EFD16118A672BFD0D94DA8b4ICC) Правительства области от 4 апреля 2011 г. N 217 "Об утверждении Порядка формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов":

1. Утвердить прилагаемый [Перечень](#P44) приоритетных инвестиционных проектов Амурской области.

2. Органам исполнительной власти области, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей сфере управления:

осуществлять мониторинг реализации приоритетных инвестиционных проектов и ежеквартально представлять сводную информацию о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в министерство экономического развития области;

(в ред. распоряжения Правительства Амурской области от 16.04.2013 [N 45-р](consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0938C943B7412B1462C421783C6FB184BA514F4EC1D6D4EFD16118A672BFD0D94DA9b4IDC))

содействовать продвижению приоритетных инвестиционных проектов в части привлечения инвестиций для их реализации;

определить кураторов приоритетных инвестиционных проектов в месячный срок после принятия распоряжения Правительства области о включении инвестиционного проекта в [Перечень](#P44) приоритетных инвестиционных проектов области, представить информацию в министерство экономического развития области.

(в ред. распоряжения Правительства Амурской области от 16.04.2013 [N 45-р](consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0938C943B7412B1462C421783C6FB184BA514F4EC1D6D4EFD16118A672BFD0D94DA9b4I2C))

3. Министерству экономического развития области (С.И.Балова) ежеквартально осуществлять подготовку общего анализа хода реализации приоритетных инвестиционных проектов, включенных в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Амурской области.

(в ред. распоряжений Правительства Амурской области от 21.11.2013 [N 211-р](consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0938C943B7412B1462C421783B6DB183BA514F4EC1D6D4EFD16118A672BFD0D94DA9b4IFC), от 24.01.2017 [N 10-р](consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0938C943B7412B1462C421773F6EB585BA514F4EC1D6D4EFD16118A672BFD0D94DA9b4ICC))

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства области А.И.Донца.

(в ред. распоряжений Правительства Амурской области от 16.04.2013 [N 45-р](consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0938C943B7412B1462C421783C6FB184BA514F4EC1D6D4EFD16118A672BFD0D94DA8b4IBC), от 21.11.2013 [N 211-р](consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0938C943B7412B1462C421783B6DB183BA514F4EC1D6D4EFD16118A672BFD0D94DA9b4IDC), от 24.01.2017 [N 10-р](consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0938C943B7412B1462C421773F6EB585BA514F4EC1D6D4EFD16118A672BFD0D94DA9b4IDC))

Губернатор

Амурской области

О.Н.КОЖЕМЯКО

Утвержден

распоряжением

Правительства

Амурской области

от 8 августа 2011 г. N 90-р

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. распоряжений Правительства Амурской области  от 03.06.2015 [N 70-р](consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0938C943B7412B1462C421793564BE84BA514F4EC1D6D4EFD16118A672BFD0D94DA9b4IEC), от 24.01.2017 [N 10-р](consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0938C943B7412B1462C421773F6EB585BA514F4EC1D6D4EFD16118A672BFD0D94DA9b4I2C),  от 26.07.2017 [N 90-р](consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0938C943B7412B1462C421773B6FB382BA514F4EC1D6D4EFD16118A672BFD0D94DA9b4IFC), от 25.10.2017 [N 128-р](consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0938C943B7412B1462C42177356FB087BA514F4EC1D6D4EFD16118A672BFD0D94DA9b4IEC),  от 02.11.2017 [N 133-р](consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0938C943B7412B1462C421773569B080BA514F4EC1D6D4EFD16118A672BFD0D94DA9b4IEC)) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Инвестиционный проект/инициатор | Проектная мощность | Стоимость проекта, млн. руб. | Годы реализации проекта | Наименование органа государственной власти области, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей сфере | Ожидаемые результаты | Стадия реализации проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Транспортный комплекс | | | | | | |
| (в ред. распоряжения Правительства Амурской области  от 26.07.2017 [N 90-р](consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0938C943B7412B1462C421773B6FB382BA514F4EC1D6D4EFD16118A672BFD0D94DA9b4ICC)) | | | | | | | |
| 1. | Строительство пограничного мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР). 1 этап. Автодорожный мостовой переход/Правительство Амурской области | Длина моста через реку Амур - 1080,5 м, мост через протоку Каникурганская - 278 м, протяженность объекта - 13430 м | 19000,0, в т.ч.: 14000,0 - российская часть, 5000,0 - китайская часть | 2016 - 2019 | Министерство транспорта и строительства области | Создание международного транспортного коридора круглогодичного действия | Получено положительное заключение Главгосэкспертизы на техническую часть проекта. Ведутся подготовительные работы по созданию строительной площадки, выполняется отсыпка земляного полотна |
| Добыча полезных ископаемых | | | | | | | |
| 2. | Создание горно-металлургического кластера в Приамурье (освоение Гаринского месторождения железных руд и строительство ГОК)/ООО "Гаринский горно-металлургический комбинат" (Мазановский район) | 10 млн. т руды, 7,25 млн. т промпродукта/год | 10700 | 2014 - 2016 | Министерство лесного хозяйства, природных ресурсов и пожарной безопасности области | Переработка железной руды | Завершены геологоразведочные работы |
|  | Строительство железнодорожной ветки Шимановская - Гарь/ООО "Гаринский горно-металлургический комбинат" | 148 км | 15842,0 | 2014 - 2015 |  | Обеспечение транспортной доступности к Гаринскому месторождению | В стадии проектирования и изучения механизмов финансирования. Заявка на финансирование проектирования в объеме 1,056 млрд. руб. за счет Инвестиционного фонда Российской Федерации одобрена Инвестиционной комиссией, окончательное решение не принято |
| Создание горнодобывающего предприятия по производству обогащенной железной руды на базе Куранахского месторождения железных руд/ООО "Олекминский рудник" | 900 тыс. т титаномагнетитового концентрата, 290 тыс. т ильменитового концентрата/год | 8500,0 | 2003 - 2026 | Производство железорудного концентрата | Введен в эксплуатацию в 2010 году |
| 3. | Освоение Албынского золоторудного месторождения/ООО "Албынский рудник" | 7 т золота/год | 13317,2 | 2011 - 2019 | Министерство лесного хозяйства, природных ресурсов и пожарной безопасности области | Увеличение добычи золота | В стадии реализации, в 2011 году запущена первая очередь золотоизвлекательной фабрики |
| 4. | Освоение Маломырского золоторудного месторождения/ООО "Маломырский рудник" | 4,85 т золота/год | 15877,0 | 2011 - 2021 | Министерство лесного хозяйства, природных ресурсов и пожарной безопасности области | Увеличение добычи золота | В стадии реализации, в 2011 - 2012 годах запущены первая и вторая очереди золотоизвлекательной фабрики |
| 5. | Разработка Дармаканского месторождения кварцевых песков и строительство горно-обогатительного комбината/ООО "Дармаканский ГОК" | 350 тыс. т обогащенного кварцевого песка | 379,4 | 2015 - 2022 | Министерство экономического развития области | Добыча и обогащение кварцевого песка | Лицензия на право разработки Дармаканского месторождения кварцевых песков выдана ООО "Хабаровское геологоразведочное предприятие", которое является учредителем ООО "Дармаканский ГОК" |
|  | Лесопереработка | | | | | | |
| 6. | Строительство деревообрабатывающего завода "Восточный" (Тындинский район)/ЗАО "Туранлес" | Пиломатериалы - 26,36 тыс. куб. м, клееные конструкции - 5,5 тыс. куб. м, комплекты малоэтажного домостроения - 5 тыс. кв. м, древесные топливные гранулы - 9,9 тыс. тонн/год | 402,55 | 2006 - 2018 | Министерство лесного хозяйства, природных ресурсов и пожарной безопасности области | Увеличение объемов переработанной древесины | В стадии реализации. Осуществлен запуск деревообрабатывающего производства в п. Восточный и п. Исса |
| 7. | Строительство завода по производству шпона и фанеры в с. Ядрино, Амурская область/ООО "СМАРТ-Амур" | Шпон - 50 тыс. куб. м, фанера - 30 тыс. куб. м, топливные гранулы - 60 тыс. тонн/год | 200,0 | 2014 - 2015 | Министерство лесного хозяйства, природных ресурсов и пожарной безопасности области | Увеличение объемов переработанной древесины | В стадии реализации, ведется оформление земельных участков |
|  | Жилищное строительство | | | | | | |
| 8. | Застройка "Северного жилого района" города Благовещенск/администрация г. Благовещенск | Площадь застройки - 237 га, площадь жилья - 1,7 млн. кв. м | 98797,0 | С 2007 года | Министерство транспорта и строительства области | Проект позволит обеспечить 1778 тыс. кв. м жилья, открыть 3980 мест в дошкольных учреждениях, организовать 8840 мест для учащихся в спортивных школах | В стадии реализации, ведутся строительство инженерной инфраструктуры и жилья, предпроектная проработка строительства социальной инфраструктуры |
| 9. | Застройка территории в районе с. Плодопитомник муниципального образования г. Благовещенск "Игнатьевская усадьба"/ООО "Буреяжилпромстрой" | Площадь застройки - 402 га, 338 тыс. кв. м жилья, 13,2 тыс. чел. жителей | 11982,0 | 2010 - 2020 | Министерство транспорта и строительства области | Строительство многоквартирных домов, коттеджей и таунхаусов на 13,5 тыс. жителей, обеспечение жильем социально незащищенных слоев населения - 1008 чел. | В стадии реализации, ведутся малоэтажная застройка, строительство объектов инженерной инфраструктуры. Заканчивается разработка рабочей документации по магистральным сетям |
|  | Производство неметаллических минеральных продуктов | | | | | | |
| 10. | Модернизация и реконструкция Благовещенского завода строительных материалов/ООО "Благовещенский завод строительных материалов" | Кирпич силикатный - 25 млн. шт./год, газобетонные, газосиликатные блоки - 45 тыс. куб. м/год | 256,1 | 2010 - 2015 | Министерство транспорта и строительства области | Повышение качества силикатного кирпича, выпуск новых видов строительных материалов | Завершен 2-й этап реконструкции |
| 10.1. | Модернизация и реконструкция Благовещенского завода строительных материалов (2-й этап)/ООО "Благовещенский завод строительных материалов" | Кирпич силикатный - 20 млн. шт./год, газобетонные, газосиликатные блоки - 35 тыс. куб. м/год | 141,1 | 2010 - 2013 | Министерство транспорта и строительства области | Повышение качества силикатного кирпича, выпуск новых видов строительных материалов | Завершен |
| 10.2. | Модернизация и реконструкция Благовещенского завода строительных материалов (3-й этап)/ООО "Благовещенский завод строительных материалов" | Кирпич силикатный - 5 млн. шт./год, газобетонные, газосиликатные блоки - 10 тыс. куб. м/год, общий объем товарной продукции - 310 млн. руб. | 115,0 | 2014 - 2016 | Министерство транспорта и строительства области | Повышение качества силикатного кирпича, выпуск новых видов строительных материалов | В стадии реализации |
| 11. | Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области/ООО "С-Технология" | Цемент - 500 тыс. тонн в год | 1600,0 | 2013 - 2015 | Министерство транспорта и строительства области | Выпуск цемента | Введен в эксплуатацию в 2016 году |
| (в ред. распоряжения Правительства Амурской области от 24.01.2017 [N 10-р](consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0938C943B7412B1462C421773F6EB585BA514F4EC1D6D4EFD16118A672BFD0D94DA9b4I3C)) | | | | | | | |
| 12. | Строительство цеха по выпуску изделий из газобетона/ЗАО "Управление карьерно-бетонного хозяйства" | Газобетонные блоки - 90 тыс. куб. м, газобетонные плиты - 30 тыс. куб. м/год | 543,0 | 2013 - 2015 | Министерство транспорта и строительства области | Увеличение производства газобетонных блоков и плит | В стадии реализации |
|  | Производство лекарственных средств | | | | | | |
| 13. | Реконструкция цеха по производству фармсубстанции арабиногалактана, дигидрокверцетина и готового лекарственного средства на их основе/ЗАО "Аметис" | Фармсубстанция арабиногалактана - 66 т/год, дигидрокверцетина - 6 т/год. Лекарственное средство "Лавиокард" - 25 млн. шт./год | 195,7 | 2012 - 2016 | Министерство экономического развития области | Выпуск лекарственного средства в соответствии с международными стандартами | В стадии реализации. Приобретено здание цеха, закуплен комплекс оборудования, ведутся общестроительные работы |
| Туризм | | | | | | | |
| 14. | Туристический торгово-гостиничный комплекс "Маленькая Венеция"/ООО "Коммерческо-строительная компания "ХУАФУ" | Многофункциональный туристско-развлекательный комплекс - 1,5 тыс. чел. в день | 6342,9 | 2014 - 2022 | Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области | Повышение качества оказания туристско-развлекательных услуг | Разработана проектно-сметная документация, ведутся строительные работы |
| (п. 14 в ред. распоряжения Правительства Амурской области от 26.07.2017 [N 90-р](consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0938C943B7412B1462C421773B6FB382BA514F4EC1D6D4EFD16118A672BFD0D94DA8b4ICC)) | | | | | | | |
| 15. | Строительство трансграничной канатно-подвесной дороги через реку Амур между городами Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР)/ООО "ЗЭД Девелопмент" | Пропускная способность - 3000 чел./час, 2,5 млн. человек к 2025 году | 2150,0 | 2017 - 2020 | Министерство экономического развития области | Создание международного транспортного коридора круглогодичного действия, увеличение въездного потока китайских туристов | Подготовлено технико-экономическое обоснование проекта. Согласована с китайской стороной техническая концепция проекта, подписан ряд совместных документов с участием инвестора и представителей органов власти провинции Хэйлунцзян, г. Хэйхэ |
| (в ред. распоряжений Правительства Амурской области от 25.10.2017 [N 128-р](consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0938C943B7412B1462C42177356FB087BA514F4EC1D6D4EFD16118A672BFD0D94DA9b4IFC),  от 02.11.2017 [N 133-р](consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0938C943B7412B1462C421773569B080BA514F4EC1D6D4EFD16118A672BFD0D94DA9b4IEC)) | | | | | | | |
| Агропромышленный комплекс | | | | | | | |
| 16. | Утратил силу. - Распоряжение Правительства Амурской области от 26.07.2017 [N 90-р](consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0938C943B7412B1462C421773B6FB382BA514F4EC1D6D4EFD16118A672BFD0D94DABb4ICC) | | | | | | |
| |  | | --- | | КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, в столбце 3, видимо, допущена опечатка: одно  и то же слово повторяется дважды. | | | | | | | | |
| 17. | Семенной завод по адресу: Амурская область, Октябрьский район, в 1,5 км на северо-запад от с. Екатеринославка/ООО "Амур Агро Холдинг" | Производство семян сои высоких репродукций сои - 10 тыс. тонн/год | 800,3 | 2014 - 2016 | Министерство сельского хозяйства области | Обеспечение производства семян высоких репродукций сои | В стадии реализации |
| 18. | Тепличный комплекс площадью 31540 кв. м/ООО "СХПК Тепличный" | Выращивание овощей закрытого грунта - 3082 тонны/год | 458,1 | 2014 - 2016 | Министерство сельского хозяйства области | Увеличение производства овощной продукции закрытого грунта | В стадии реализации |
| 19. | Утратил силу. - Распоряжение Правительства Амурской области от 24.01.2017 [N 10-р](consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0938C943B7412B1462C421773F6EB585BA514F4EC1D6D4EFD16118A672BFD0D94DA8b4I8C) | | | | | | |
| 1  19 . | Тепличный комплекс площадью 6,19 га для СХПК "Тепличный" с. Чигири Благовещенского района, Амурская область (1, 2 очередь) с трансформаторными подстанциями N 1 и N 2/ООО "Тепличный" | Овощи закрытого грунта мощностью 7215,6 тонн | 841,5 | 2016 - 2017 | Министерство сельского хозяйства области | Увеличение производства овощной продукции закрытого грунта | В стадии реализации |
| (п. 19.1 введен распоряжением Правительства Амурской области от 24.01.2017 [N 10-р](consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0938C943B7412B1462C421773F6EB585BA514F4EC1D6D4EFD16118A672BFD0D94DA8b4I9C)) | | | | | | | |
| 2  19 . | Строительство свиноводческого комплекса по производству до 70000 голов в год в Амурской области/ООО "СКИФАГРО" | Производство мяса свинины - 5405 тонн и субпродуктов - 912 тонн в год | 1650,13 | 2017 - 2020 | Министерство сельского хозяйства области | Производство мяса свинины | Подготовительная стадия |
| (п. 19.2 в ред. распоряжения Правительства Амурской области от 25.10.2017 [N 128-р](consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0938C943B7412B1462C42177356FB087BA514F4EC1D6D4EFD16118A672BFD0D94DA8b4IFC)) | | | | | | | |
| 3  19 . | Строительство мощностей хранения растительного сырья с оборудованием для подработки, сушки, перевалки зерна/ООО "Амурагрокомплекс" | 30 тыс. тонн | 166,88 | 2016 - 2018 | Министерство сельского хозяйства области | Обеспечение сушки и хранение зерновых | В стадии реализации |
| (п. 19.3 введен распоряжением Правительства Амурской области от 25.10.2017 [N 128-р](consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0938C943B7412B1462C42177356FB087BA514F4EC1D6D4EFD16118A672BFD0D94DABb4IEC)) | | | | | | | |
| 4  19 . | Строительство коровника на 490 голов и доильно-молочного блока в рамках расширения производства молочной продукции МТФ N 8 по адресу: Амурская область, Тамбовский район, с. Козьмодемьяновка/ООО "Приамурье" | 3087 тонн молока в год | 346,88 | 2016 - 2017 | Министерство сельского хозяйства области | Увеличение производства молока | В стадии реализации |
| (п. 19.4 введен распоряжением Правительства Амурской области от 25.10.2017 [N 128-р](consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0938C943B7412B1462C42177356FB087BA514F4EC1D6D4EFD16118A672BFD0D94DAAb4I9C)) | | | | | | | |
| Нефтехимическая промышленность | | | | | | | |
| 20. | Комплекс по переработке нефти и транспортировке нефтепродуктов "Амурский нефтеперерабатывающий завод мощностью 6 млн. тонн в год", ООО "Амурская Энергетическая Компания" | Переработка нефти мощностью 6 млн. тонн в год | 123121,7 | 2015 - 2022 | Министерство экономического развития области | Производство бензина, дизтоплива | Проектная документация подготовлена на объекты инфраструктуры. Земельный участок 180 га находится в собственности компании, инженерные изыскания на участке проведены. Проводится подготовка площадки под застройку |