|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением Администрации Тамбовского района |
|  |  | От 30.10.2014 № 1330 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальных учреждениях Тамбовского района на 2015-2021 годы "

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Тамбовского района на 2015-2021 годы» (далее – Программа) |
| Координатор муниципальной программы | Отдел экономики и труда Администрации Тамбовского района |
| Участники муниципальной программы | Отдел образования Администрации Тамбовского района;  Отдел культуры Администрации Тамбовского района;  Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации района;  МКУ «Дирекция по обслуживанию зданий и автомобильного транспорта» |
| Цель муниципальной программы | - Снижение затрат при потреблении электрической и тепловой энергии, воды в муниципальных учреждениях Тамбовского района |
| Задачи муниципальной программы | -Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Тамбовского района;  - Мероприятия по энергосбережению, имеющие системный характер. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2015-2021 годы |
| Объемы ассигнований районного бюджета муниципальной Программы (с расшифровкой погодам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Расходы на реализацию муниципальной Программы из районного бюджета составляет 5548,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год – 3 748,0 тыс. руб.;  2016 год – 0,0 тыс. руб.;  2017 год – 0,0 тыс. руб.;  2018 год – 0,00 тыс. руб.;  2019 год – 1200,0 тыс. руб.;  2020 год – 300,0 тыс. руб.;  2021 год – 300,0 тыс. руб.  Объемы финансирования мероприятий Программы из различных источников ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты  реализации муниципальной программы | Снижение энергоемкости потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях Тамбовского района на 20% к 2021 году по отношению к 2013 за счет реализации мероприятий Программы |

**1. Характеристика сферы реализации Программы**

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат районного бюджета возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению администрацией Тамбовского района политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения ТЭР. В связи с ежегодным удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на ТЭР в себестоимости продукции и оказании услуг.

Муниципальными учреждениями Тамбовского района в 2013 году потреблено электрической энергии в размере 1417,3 тыс. кВт/ч, это составляет 7,5 млн. руб.; израсходовано воды 61,3 тыс. м3 на сумму 2,4 млн.руб., водоотведение – 58,3 тыс. м3  на сумму 2,8 млн. руб., тепловой энергии потреблено 18 969 Гкал на сумму 51,5 млн. руб. В целом бюджетные расходы района на обеспечение жизнедеятельности муниципальных учреждений составляют более 64 млн. руб.

Усугубляет ситуацию рост цен на топливо, рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающие уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение зданий, находящихся в муниципальной собственности.

В настоящее время потребители несут значительные затраты на оплату коммунальных ресурсов. Договоры на поставку тепла, холодной воды, электроэнергии отражают объемы реализации, которые зачастую значительно отличаются от фактического потребления.

Все эти негативные последствия обусловливают объективную необходимость экономии энергоресурсов и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения.

**2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи, ожидаемые конечные результаты.**

Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы определяются в соответствии с Планом мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Амурской области, направленным на реализацию Федерального закона от 23.11.2009 №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного распоряжением Правительства области от 24.05.2010 №55-р.

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории Тамбовского района, является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры и требует взаимодействия между органами исполнительной власти Амурской области, органами местного самоуправления района и организациями жилищно-коммунального комплекса, направленного на осуществление энергосберегающих мероприятий. Учитывая социальную и экономическую значимость энергосберегающих мероприятий, реализация муниципальной программы позволит решить задачи энергосбережения в бюджетной сфере, а также снизить нагрузку на районный бюджет по оплате за потребленные ресурсы.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной программы энергосбережения. Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами.

1. Невозможность комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

2. Комплексный характер проблемы и необходимость координации действий по ее решению. Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а зачастую прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов местного самоуправления.

2. Необходимость обеспечения выполнения задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях. Стратегия Социально-экономического развития Тамбовского района на период 2010-2015 до 2030 года, утвержденной решением Тамбовского районного Совета народных депутатов от 24.12.2010 № 47 (с учетом изменений от 22.04.2014) определила внедрение энергосберегающих технологий среди главных ориентиров в реализации стратегического выбора района

3. Необходимость повышения эффективности расходования бюджетных средств, в частности на оплату услуг жилищно-коммунального комплекса.

Решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

Целью муниципальной программы является снижение затрат на потреблении электрической и тепловой энергии, воды в бюджетной сфере района.

Реализация программы осуществляется путем решения следующих задач:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Тамбовского района;

- мероприятия по энергосбережению, имеющие системный характер.

К 2021 году ожидается достижение следующих результатов:

Задача «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Тамбовского района»:

1. Доля муниципальных учреждений (далее – МУ) района, оснащенных приборами учета в общем количестве МУ района – 100%;

- оснащение приборами учета потребления тепловой энергии – 100%;

- оснащение приборами учета потребления холодной воды 100%;

- проведение энергоаудита и паспортизации зданий, строений и сооружений бюджетной сферы – 100%;

- замена ламп на энергосберегающие -100%;

- изготовление и установка оконных блоков из профиля ПВХ – 100%.

Задача «Мероприятия по энергосбережению, имеющие системный характер»

а) Доля специалистов муниципальных учреждений, ответственных за энергосбережение, прошедших обучение или повышение квалификации в области энергоменеджмента – 100%.

1. **Описание системы основных мероприятий**

На решение задачи «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Тамбовского района» направлены:

1. Технические и технологические мероприятия энергосбережения, включающие в себя:

1.1. Проведение энергоаудита в муниципальных учреждениях.

1.2. Оснащение приборами учета, а также автоматизация потребления тепловой, электрической энергии и воды в зданиях, строениях и сооружениях, в том числе замена существующих приборов на приборы с улучшенными метрологическими характеристиками.

1.3. Проведение ремонтно-наладочных, пусковых работ, а также реконструкция и прокладка новых тепловых и электрических сетей, систем освещения, отопления, холодного водоснабжения.

1.4. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений, включая наружные ограждающие конструкции и подвальные помещения.

Для решения задачи «Мероприятия по энергосбережению, имеющие системный характер» применяются мероприятия:

2. Организационные мероприятия энергосбережения, в том числе:

2.1. Организация обучения специалистов муниципальных учреждений, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

2.2. Информационное, аналитическое, организационное, координационное сопровождение Программы.

2.3. Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности.

3. Создание нормативно-правовой базы энергосбережения в МУ Тамбовского района, обеспечение управления и мониторинг подпрограммы, информационное обеспечение реализации подпрограммы, стимулирующих энергосбережение, а также реализация федеральных правовых актов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, в том числе в регулируемых организациях.

Основанием для реализации системы основных мероприятий послужило постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 452 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014-2020 годы». Данное постановление действует на территории области и определяет направление государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Амурской области.

Система программных мероприятий и плановых показателей реализации программы приведена в Приложении №1 к муниципальной Программе.

1. **Ресурсное обеспечение Программы.**

Общий объем ассигнований районного бюджета муниципальной Программы (с расшифровкой по годам ее реализации), выделенный на реализацию Программы за период с 2015 по 2021 год, составляет 5548,0 тыс. руб.

Структура финансирования в целом представлена в таблице:

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Год финансирования | Источник финансирования (местный бюджет) |
| Всего, в том числе: | 5548,0 |
| 2015 | 3 748,0 |
| 2016 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 |
| 2019 | 1200,0 |
| 2020 | 300,0 |
| 2021 | 300,0 |

Кроме того, финансирование Программы может осуществляться за счет средств областного бюджета, а также из внебюджетных источников.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы энергосбережения из различных источников финансирования представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.

Расходы на финансирование мероприятий программы на очередной финансовый год будут уточняться после принятия районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом реальных возможностей бюджета и фактического выполнения программных мероприятий. Расходы на финансирование программы за счет средств потребителей энергоресурсов будут уточняться ежегодно.

1. **Планируемые показатели эффективности реализации Программы и непосредственные результаты Программы.**

Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» установлена задача по снижению к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2007 года и обеспечению рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов. При проведении мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности за период 2009 – 2012 года обеспечено снижение энергоемкости валового регионального продукта Амурской области на 22% по отношению к уровню 2007 года.

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях района должны быть достигнуты конкретные результаты: экономия энергоресурсов и расходов районного бюджета на тепловую и электрическую энергию, на оплату услуг водоснабжения и водоотведения по муниципальным учреждениям.

Экономия энергетических ресурсов определяется в виде разницы между прогнозируемым потреблением с учетом реализации энергосберегающих мероприятий и фактическими объемами потребления.

Ожидаемыми конечными результатами реализации программы является 100% достижение целей, выполнение задач, основных мероприятий и показателей (индикаторов) данной программы.

Коэффициенты значимости основных мероприятий программы приведены в Приложении № 5 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к изменениям, вносимым в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Тамбовского района на 2015-2021 годы»

Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Срок реализации | | Координатор программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы | Наименование показателя, единица измерения | базисный год (2013) | Значение планового показателя по годам реализации | | | | | | | отношение последнего года к базисному году, % |
| начало | завершение | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оснащение приборами учета, а также автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, строениях и сооружениях муниципальных учреждений | 2015 | 2021 | Отдел образования | Доля муниципальных учреждений (далее МУ) района, оснащённых приборами учёта в общем количестве МУ района, % | 19,5 | 69,7 | 93,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 512,8 |
| Отдел культуры | 22 | 37 | 69 | 83 | 87 | 91 | 96 | 100 | 454,5 |
| МКУ «Районный центр спорта» | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| МБУ «Дирекция по обслуживанию зданий и автомобильного транспорта» | 0 | 0 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отдел образования | Снижение потребления МУ района топливно-энергетических ресурсов ежегодно к объему потребленных топливно-энергетических ресурсов в 2013 году, процент | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Отдел культуры | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| МБУ «Районный центр спорта | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| МБУ «Дирекция по обслуживанию зданий и автомобильного транспорта» | 0 | 0 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.2 | Оснащение приборами учета, а также автоматизация потребления холодной воды в зданиях, строениях и сооружениях муниципальных учреждений | 2015 | 2021 | Отдел образования | Снижение потребления холодной воды в муниципальных учреждениях Тамбовского района по сравнению с 2013 годом, % | 0 | 4,8 | 4,8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Отдел культуры | 0 | 4,8 | 4,8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| МБУ «Районный центр спорта | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| МБУ «Дирекция по обслуживанию зданий и автомобильного транспорта» | 0 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Отдел образования | Доля муниципальных учреждений (далее МУ) района, оснащенных приборами учета в общем количестве МУ | 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 714,2 |
| Отдел культуры | 12,5 | 63 | 75 | 88 | 94 | 100 | 100 | 100 | 800 |
| МБУ «Районный центр спорта | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| МБУ «Дирекция по обслуживанию зданий и автомобильного транспорта» | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Замена ламп на энергосберегающие | 2015 | 2021 | Отдел образования | Доля МУ района, оснащенных энергосберегающими лампами в общем количестве МУ, % | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 33 |
| Отдел культуры | 0 | 14 | 28 | 43 | 57 | 71 | 86 | 100 | 100 |
| МБУ «Дирекция по обслуживанию зданий и автомобильного транспорта» | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 |
| 1.4. | Проведение энергоаудита и паспортизации зданий, строений и сооружений бюджетной сферы | 2015 | 2021 | МБУ «Районный центр спорта» | Получение муниципальными учреждениями района энергетических паспортов потребления ТЭР, % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Изготовление и установка оконных блоков из профиля ПВХ | 2015 | 2021 | МБУ «Дирекция по обслуживанию зданий и автомобильного транспорта» | Доля муниципальных учреждений (далее –МУ) района, оснащенных энергосберегающими окнами в общем количестве МУ, % | 50,0 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 140 |
| МБУ «Районный центр спорта» |
| 16,7 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 240,0 |
| 1. Мероприятия по энергосбережению, имеющие системных характер | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Организация обучения специалистов муниципальных учреждений, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2015 | 2021 | Отдел по отдел образования | Доля специалистов МУ, ответственных за энергосбережение, прошедших обучение или повышение квалификации в области энергоменеджмента, чел. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отдел культуры | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение № 2 к муниципальной программе

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид   нормативного  правового акта | Основные положения  (наименование)   нормативного   правового акта | Координатор государственной программы, координатор подпрограммы | Ожидаемые  сроки  принятия | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях с 2015 по 2021 годы» | | | | | |
| 1. | Постановление Администрации Тамбовского района | О внесении изменений в постановление Администрации Тамбовского района | Администрации Тамбовского района | | 2015-2021 гг. (по мере необходимости) |

Приложение № 3 к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Тамбовского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс.руб.), годы | | | | | | | |
| ГРБС | РзПР | ЦСР | ВР | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| **Основное мероприятие 1.** | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях** | **Структурные подразделения Администрации Тамбовского района** |  |  |  |  | **5548,0** | **3748,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1200,0** | **300,0** | **300,0** |
|  |  | Отдел образования Администрации Тамбовского района |  |  |  |  | 3175,0 | 1975,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | Отдел культуры Администрации Тамбовского района |  |  |  |  | 1858,0 | 1258,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБУ «Районный центр спорта» |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МКУ «Дирекция по обслуживанию зданий и автомобильного транспорта» |  |  |  |  | 215,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.** | **Мероприятия по энергосбережению, имеющие системных характер** | **Структурные подразделения Администрации тамбовского района** |  |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | Отдел образования Администрации Тамбовского района |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Отдел культуры Администрации Тамбовского района |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Всего по программе** |  |  |  |  |  | **5548,0** | **3748,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1200,0** | **300,0** | **300,0** |

Приложение № 4 к государственной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы района из различных источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс.рублей) | | | | | | | |
| Всего | *1-й год реализации* | *2-й год реализации* | *3-й год реализации* | *4-й год реализации* | *5-й год реализации* | *6-й год реализации* | *7-й год реализации* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Всего по Программе** | **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Тамбовского района с 2015 по 2021 годы»** | **Всего** | **5548,0** | **3748,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1200,0** | **300,0** | **300,0** |
|
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Районный бюджет** | **5548,0** | **3748,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1200,0** | **300,0** | **300,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование основного мероприятия 1.** | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях** | **Всего** | **5548,0** | **3748,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1200,0** | **300,0** | **300,0** |
|
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Районный бюджет** | **5548,0** | **3748,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1200,0** | **300,0** | **300,0** |
| **Отдел образования** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | Оснащение приборами учета, а также автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, строениях и сооружениях муниципальных учреждений | Всего | 2237,5 | 1537,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 300,0 | 300,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 2237,5 | 1537,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 300,0 | 300,0 |
| **1.2** | Оснащение приборами учета, а также автоматизация потребления холодной воды в зданиях, строениях и сооружениях муниципальных учреждений | Всего | 362,0 | 362,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 362,0 | 362,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.3** | Замена ламп на энергосберегающие | Всего | 75,5 | 75,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 75,5 | 75,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Отдел культуры** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | Оснащение приборами учета, а также автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, строениях и сооружениях муниципальных учреждений | Всего | 1724,0 | 1124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 1724,0 | 1124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 |
| **1.2** | Оснащение приборами учета, а также автоматизация потребления холодной воды в зданиях, строениях и сооружениях муниципальных учреждений | Всего | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.3** | Замена ламп на энергосберегающие | Всего | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ «Районный центр спорта» | | | | | | | | | | |
| **1.1** | Оснащение приборами учета, а также автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, строениях и сооружениях муниципальных учреждений | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.2** | Оснащение приборами учета, а также автоматизация потребления холодной воды в зданиях, строениях и сооружениях муниципальных учреждений | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.4** | Проведение энергоаудита и паспортизации зданий, строений и сооружений бюджетной сферы | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.5** | Изготовление и установка оконных блоков их профиля ПВХ | Всего | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **МКУ «Дирекция по обслуживанию зданий и автомобильного транспорта»** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | Оснащение приборами учета, а также автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, строениях и сооружениях муниципальных учреждений | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.2** | Оснащение приборами учета, а также автоматизация потребления холодной воды в зданиях, строениях и сооружениях муниципальных учреждений | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.3** | Замена ламп на энергосберегающие | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.4** | Изготовление и установка оконных блоков их профиля ПВХ | Всего | 215,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 215,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Наименование основного мероприятия 2.** | **Мероприятия по энергосбережению, имеющие системных характер** | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0** | **0,0** |
|
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Районный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Отдел образования | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация обучения специалистов муниципальных учреждений, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдел культуры | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация обучения специалистов муниципальных учреждений, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\*Примечание – средства Государственной Корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ

Приложение № 5 к муниципальной программе

Коэффициенты значимости основных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Значение планового показателя по годам реализации | | | | | | |
| *1-й год реализации* | *2-й год реализации* | *3-й год реализации* | *4-й год реализации* | *5-й год реализации* | *6-й год реализации* | *7-й год реализации* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Тамбовского района с 2015 по 2021 годы» | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1 |
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.2. | Мероприятия по энергосбережению, имеющие системных характер | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |